OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest wycinka drzew oraz krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej Nr 250. Szczegółowa lokalizacja drzew zawarta jest w :

* Zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do OPZ
* Decyzji nr WŚ.II.6131.1.376/446/2015/HK Prezydenta Miasta Gdańska stanowiącej załącznik nr 6 do OPZ

Prace prowadzone będą do dnia 15.12.2019 roku

Ze względu na specyficzny teren wykonywania prac wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających pracę na obszarze kolejowym (w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej) w celu weryfikacji jego kwalifikacji i doświadczenia.

Drzewa podlegające wycince, na których usunięcie wymagane jest zezwolenie, oraz drzewa ujęte w zestawieniach oznaczone są w terenie numerami naniesionymi farbą fluorescencyjną w kolorze pomarańczowym lub zielonym.

Drzewa poniżej określonego wymiaru (obwód pnia poniżej 20 cm na wysokości 5 cm) oraz krzewy nie są oznakowane w terenie, ich wycięcie również należy do obowiązków Wykonawcy.

Przed rozpoczęciem zostanie dokonane przekazanie protokolarne terenu robót, podczas którego przedstawiciel zamawiającego wskaże Wykonawcy drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia. Wykonawca potwierdzi ten fakt podpisem na przedmiotowym protokole.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,
2. w przypadku przystąpienia do prac przed dniem 16 października 2019 uzyskanie na własny koszt opinii np. ornitologa potwierdzającej brak lęgów w ich obrębie. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptaków Wykonawca wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze stosownym wnioskiem (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody)
3. uzyskania w razie konieczności zamknięć torowych
4. utrzymanie ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac poprzez:

- ochronę mienia

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- uprzątnięcie miejsca wykonywania prac po dokonaniu wycinki poprzez usunięcie całości powstałego drewna i biomasy. Odbiór przez Zamawiającego miejsca wycinki po wykonaniu prac jest warunkiem odbioru całości prac

4) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonanych prac lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania zamówienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie prowadzonych prac,  
bezpieczeństwo ruchu kolejowego, oznakowanie prac oraz ewentualne szkody  
wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu, w związku z wykonywanymi usługami objętymi  
zamówieniem, w obrębie miejsca wykonywania prac.

1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania Zamówienia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
3. Uzyskanie zezwoleń na wycinkę tych drzew, na których zezwolenie to jest wymagane wg obowiązujących uregulowań prawnych.
4. wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu realizacji prac będących przedmiotem umowy oraz wskazanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, na które nie jest wymagane uzyskanie decyzji,
5. odebranie wykonanych prac na podstawie protokołu,
6. zapłata umówionego wynagrodzenia

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe wykonywanych prac oraz fakturowanie częściowe po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów

**Załączniki do OPZ**

1– 5- Zestawienia tabelaryczne

6- Decyzja nr WŚ.II.6131.1.376/446/2015/HK Prezydenta Miasta Gdańska