PKP  SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.

UL. MORSKA 350 A

81-002 GDYNIA

TEL. : (0-58) 721-28-19

FAX  : (0-58) 721-29-66

ZNAK: SKMMS-ZP/N/11/14 	               LUTY 2014 ROK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.

DNIA: 24 lutego 2014 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację układu torowego – przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/11/14

UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)*

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl

I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a,

81-002 Gdynia

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705 NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy 
i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 
9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

2.1 Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

Oferta - przetarg nieograniczony – modernizacja układu torowego Wrzeszcz

znak: SKMMS– ZP/N/11/14

dane wykonawcy (nazwa i siedziba)

NIE OTWIERAĆ PRZED: 20 marca 2014 r. GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych. Przewidziano zamówienia uzupełniające na kwotę 64 756,37 zł netto.

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ |
| 4. | Wypełniony Formularz oferty | Na załączniku numer 1 do SIWZ |
| 5. | Doświadczenie zawodowe: Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów kolejowych o wartości minimum 200 000 zł netto w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ, z podaniem wartości i dat oraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie |

UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i składania oświadczeń w jej imieniu (wymienioną 
w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej 
z następujących form:

a/ oryginały;

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3/ dot. poz.1 (tabelka - pkt.2.5)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały.

2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III.USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja układu torowego – przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

##### - oznaczenie wg CPV:

| 45233127-5 | Roboty budowlane w zakresie rozjazdów |
| --- | --- |

3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r.

IV.CENA OFERTY

4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia,

- podatek VAT,

- wszelkie koszty towarzyszące realizacji przedmiotu umowy.

4.3 Waluta ceny ofertowej - PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY 
nie może ulec zmianie.

V. ZASADY OCENY OFERT

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty | 100% |

5. 2

- punktacja za kryterium - cena oferty - obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 100

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

R - ranga przyznana danemu kryterium

5.3 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.);

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

VI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszych SIWZ - należy złożyć do dnia: 20 marca 2014 r. do godz.  10.00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście p. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez zamawiającego.

  - Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są:

a/ p. Kazimierz Bieniek – Inspektor ds. drogi kolejowej - strona merytoryczna - tel.: 608 383 267 (dni robocze - w godzinach: 8:00 – 14:00)

b/ p. Leszek Kasprzyk – gł. specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (0-58) 721-28-19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00)

IX.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

9.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu: 20 marca 2014 r. o godz. 11:00 w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni.

X.MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a

81-002 Gdynia

Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia: 20 marca 2014 r.  godz. 11:00

10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Prawie zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt.10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY

11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego.

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego.

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych.

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 FORMULARZ OFERTY

.............................................., dnia .................................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/11/14

I.DANE WYKONAWCY

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II.PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na modernizację układu torowego – przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/11/14.

#### III.CENA OFERTY (brutto)*: ........................................................................................................ (słownie: ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

## IV.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY

Numer rachunku bankowego wykonawcy, na które zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:

...................................................................................................................................................................

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 WZÓR UMOWY

UMOWA  NR   SKM – ....... / 14

w dniu ….. .......... 2014 roku w Gdyni pomiędzy:

1/ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,                    ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego – Prezesa Zarządu

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a

2/ ......................................................................................................

zwanym dalej  WYKONAWCĄ - o następującej treści

§1

1.ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA  zobowiązuje się wykonać modernizację układu torowego – przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w dokumentacji projektowej                             i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

3. Prace stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać                                   z materiałów własnych, koszty ich transportu ponosić będzie WYKONAWCA.

§2

1. Do obowiązków WYKONAWCY należy ponadto:

1) powiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 3 (słownie: trzy) dni;

2) odpowiednie zabezpieczenie terenu robót uwzględniające jego otoczenie;

3) terminowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy;

4) wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, normami budowlanymi;

5) odpowiedzialność za wymagane przepisami warunki BHP oraz p.poż. w zakresie wykonywanych robót;

6) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO na bieżąco  o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót  lub opóźnienie terminu ich wykonania;

7) zgłoszenie wykonanych prac  do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru  i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

8) doprowadzenie terenu robót do należytego stanu i porządku po zakończeniu prac;

9) odpowiedzialność cywilna względem osób trzecich za zdarzenia związane z prowadzonymi robotami.

2.WYKONAWCA ponadto zobowiązuje się przestrzegać zapisów instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej u ZAMAWIAJĄCEGO; treść instrukcji przeciwpożarowej zostanie udostępniona WYKONAWCY przez pracownika nadzorującego wykonanie przedmiotu umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

3. WYKONAWCA, od rozpoczęcia robót budowlanych do chwili  ich zakończenia, ponosić będzie  pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

4. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki                       i następstwa awarii, powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanej naprawy, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii (wady technologiczne).

5. WYKONAWCA oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia i koncesje do wykonania przedmiotu umowy.

6. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego o zgodę na ich przeprowadzenie. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonane jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Sprawami związanymi z bezpieczeństwem przeciwpożarowym zajmuje się                p. Adam Bieliński, nr telefonu 058 721 28 42.

§3

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy, w szczególności dokonanie odbioru zgłoszonych prac w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich zgłoszenia przez WYKONAWCĘ.

§4

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren prac w każdym czasie w celu sprawdzenia  sposobu wykonywania umowy przez WYKONAWCĘ.

2. Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że prace, materiały, narzędzia i sprzęt  odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym  zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania                    od WYKONAWCY usunięcia z miejsca prac  każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§5

Odbiór końcowy prac stanowiących przedmiot umowy  przebiegać będzie  w następujący sposób:

1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości                 do odbioru;

2) ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 7 (słownie:  siedmiu)  dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru;

3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy;

4) z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy do usunięcia stwierdzonych wad;

5) protokół, o którym mowa w pkt 4 i atesty na wbudowane materiały stanowić będą podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU  faktury przez WYKONAWCĘ;

6) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru;

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

8) jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, w celu umożliwienia jego odbioru bez wad.

ZAMAWIAJĄCY może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie              z jego przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia tych wad.

§6

1. WYKONAWCA  udziela ZAMAWIAJĄCEMU na prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy 36 (słownie: trzydziestosześcio – miesięcznego) terminu gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego przez obie strony umowy.

2. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY  zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

3. W razie niespełnienia warunku określonego w ust.2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

4. Czas wyłączenia układu torowego (głowicy rozjazdowej) z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

§7

1. WYKONAWCA  jest zobowiązany zrealizować roboty budowlane stanowiące  przedmiot niniejszej umowy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r.

2. Podstawę dokonania odbioru prac stanowić będzie, podpisany przez obie strony umowy, protokół końcowy  odbioru robót.

§8

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w nieprzekraczalnej kwocie   .................................. zł netto. Do ceny tej doliczony będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Płatność wyżej wymienionej kwoty nastąpi w terminie  14 (słownie: czternastu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez STRONY protokół  odbioru końcowego  prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

Do faktury winny być dołączone i podpisane przez  ZAMAWIAJĄCEGO atesty na wbudowane nowe materiały.

4. Płatność nastąpi przelewem na  rachunek bankowy WYKONAWCY nr .................................................................. .

5.W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie  płatności- określonym  w ust.2 - WYKONAWCY  przysługuje prawo do naliczania  odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za  każdy dzień zwłoki.

§9

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU  następujące kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §7 ust.1  umowy - w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wartości netto umowy określonej §8 ust.1  -   za każdy dzień opóźnienia.

2) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości netto umowy  określonej w   §8 ust.1  .

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,                         w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta)  wartości netto umowy określonej §8 ust.1 - za każdy dzień zwłoki liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

2. ZAMAWIAJĄCY  zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia umownego netto.

3. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych- przysługiwać będzie prawo do dochodzenia odszkodowania - w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  WYKONAWCĘ.

§10

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności gdy:

1) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 7 (słownie: siedem) dni,

2) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

3) WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni robocze nie mając zezwolenia od osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,

4) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

5) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku WYKONAWCY.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ciąży na niej  obowiązek sporządzenia, przy udziale drugiej strony szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót               w toku, zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie   7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy.

§11

1. W sprawach organizacyjnych, dotyczących wykonywanych prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCEGO reprezentować będzie  p. Kazimierz Bieniek tel. 608 383 267.

2. Koordynatorem robót ze strony WYKONAWCY będzie p. ............................................................  tel. .............................................................

3. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności koordynatora robót bądź osób występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni (słownie: trzech) dni , powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę   umowy.

§12

1. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych, itp., odnoszących się do sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji zamówienia i ponosił będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich ewentualną odpowiedzialność z tego tytułu.

2. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy, nie mogą być ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

3. WYKONAWCA nie ma prawa dokonania przelewu wierzytelności wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku niedotrzymania tego warunku WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości netto zawartej umowy.

§13

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego.

§14

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

§15

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§17

WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych SKM informuje, że:

1)    administratorem Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2)    Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3)    posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o  spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.).

…..........................................., dnia …..............................

/ miejscowość/

/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/11/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4

DOŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na modernizację układu torowego – przebudowa głowicy rozjazdowej na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdyni – znak: SKMMS– ZP/N/11/14, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w zł netto | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)