OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przygotowanie wstępnej analizy wykonalności (Pre-Studium) rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w kierunku Tczewa”

Pre-Studium w zakresie: Prawno – Instytucjonalnej, Techniczno – Technologicznej, Ekonomiczno-Finansowej i Środowiskowej analizy wykonalności inwestycji.

Definicje:

Za każdym razem, gdy w niniejszym dokumencie Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający powołuje się na poniższe terminy, są one rozumiane następująco:

- SKM / Zamawiający – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.  z o. o. w Gdyni,

- Wykonawca – podmiot wybrany na postawie postępowania o udzielenie zamawiania publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego po sygnatura nr SKMMS-ZP/N/26/14 zobowiązany do pełnego rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącego Finalny Dokument,

- Pre-Studium – Wstępne studium wykonalności (wstępna analiza wykonalności), (ang. Pre-Feasibility Study), dokument będący przedmiotem zamówienia, tworzony zgodnie z Wytycznymi, Pre-Studium przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu (fazy koncepcyjnej), w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania w zakresie wykonalności: Prawno – Instytucjonalnej, Techniczno – Technologicznej, Ekonomiczno – Finansowej i Środowiskowej, po czym wybiera się preferowane, optymalne rozwiązanie. Jest to dokument posiadający wszelkie niezbędne atrybuty docelowego Studium Wykonalności (rozumianego jako obowiązkowy załącznik do Wniosku o Dofinansowanie, składanego do Instytucji Wdrażającej, zarządzającej środkami unijnymi, w procedurze składania dokumentacji aplikacyjnej celem pozyskania dofinansowania) bez odniesienia się do konkretnego Programu Operacyjnego, Priorytetu i Działania,

- Wytyczne -  „Wytyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – w zakresie systemów transportu zbiorowego”,

- ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w okresie programowania 2014-2020,

- RPO WP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

- POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

- Finalny Dokument – przedmiot umowy obejmujący Pre-Studium przygotowane zgodnie 
z Wytycznymi (przedmiotem zamówienia jest wykonanie Finalnego dokumentu – Etapy robocze nie stanowią samodzielnie przedmiotu zamówienia),

- Materiał roboczy – materiał przekazywany Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i terminami przyjętymi w Harmonogramie realizacji prac na Etapie roboczym,

- Harmonogram realizacji prac na etapie roboczym (Harmonogram wewnętrzny) – Harmonogram, przygotowany przez Wykonawcę, przedstawiający podział prac dla przedmiotu zamówienia na etapy robocze wraz z określeniem terminu ich realizacji, czasu na weryfikację przez Zamawiającego oraz czasu na wprowadzenie przez Wykonawcę niezbędnej korekty (dd/mm/rrrr). Przedmiotowy harmonogram powinien bezwzględnie zawierać bufor czasowy (przedstawiony wizualnie w Harmonogramie jako dodatkowa pozycja) niezbędny do prawidłowego umieszczenia zatwierdzonego przez SKM materiału roboczego, w strukturze finalnego dokumentu, tak by ostatecznie prace dla przedmiotu zamówienia nie przekraczały terminu końcowego określonego w Umowie zawartej przez strony.

Ze względu na wewnętrzny charakter Harmonogramu, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy przewiduje możliwość późniejszej jego aktualizacji.

- Etap roboczy – poszczególny etap prac roboczych wskazany w niniejszym OPZ. W ramach każdego z etapów roboczych wskazanych w niniejszym OPZ, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania w terminach określonych w Harmonogramie realizacji prac na etapie roboczym, materiału wynikającego z zakresu konkretnego etapu celem wstępnej jego weryfikacji przez Zamawiającego. Materiał roboczy powinien stanowić bazę analityczną, którą Wykonawca odpowiednio wykorzysta na poczet przygotowania Finalnego Dokumentu oraz powinien mieć już na tym etapie wszystkie istotne cechy Dokumentu Finalnego w przedmiotowym zakresie,

- Koordynator – osoba z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, która w ramach swoich obowiązków zawodowych przeprowadziła/koordynowała realizację przygotowania dokumentu Studium Wykonalności w obszarze systemów transportu zbiorowego (dla Projektu dotyczącego infrastruktury transportu kolejowego). Osoba taka powinna mieć odpowiednio udokumentowane doświadczenie (w okresie ostatnich 3 lat prowadzenie / koordynowanie min. 1 Dużego Projektu)  w powyższym zakresie,

- Zespół projektowy – zespół doświadczonych specjalistów wraz z doświadczonym koordynatorem powołany przez Wykonawcę, odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia,

- Duży Projekt – projekt dotyczący infrastruktury transportu kolejowego o wartości min. 200 mln PLN,

- OMT – Obszar Metropolitalny Trójmiasta,

- Projekt – przedsięwzięcie inwestycyjne, zakładające rozbudowę systemu kolei aglomeracyjnej 
w kierunku Tczewa, realizowane w ramach Wariantu rekomendowanego, szczegółowo opisanego w docelowym dokumencie Studium Wykonalności.

Poniższe wymagania opisują jedynie ogólne elementy składające się na usługę. Niniejsze wymagania nie wyczerpują zatem zakresu prac koniecznych do pełnego i prawidłowego wykonania usługi.

Wykonawca przystępując do postępowania i realizacji prac musi mieć świadomość przeznaczenia opracowania, które będzie wykonywał. Ze względu na fakt, iż intencją Zamawiającego jest podjąć próbę wpisania Projektu na listę projektów kluczowych w ramach ZIT, RPO WP lub POIŚ, Wykonawca zobowiązany będzie przygotować Finalny Dokument zgodnie z Wytycznymi.

- INFORMACJA O ZAMÓWIENIU.

  - Zamawiający: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. z siedziba w Gdyni, 
ul. Morska 350 A, 81-002

Tytuł: „Przygotowanie wstępnej analizy wykonalności (Pre-Studium) rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w kierunku Tczewa”

  - Lokalizacja Projektu

Projekt zlokalizowany jest w Polsce (PL), w regionie północnym (PL 6), w województwie pomorskim 
(PL 63), na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta. Obszar ten znajduje się na terenie Gminy Miasta Gdańsk (jako powiatu grodzkiego) oraz powiatów gdańskiego i tczewskiego. Projekt zakłada rozbudowę systemu kolei aglomeracyjnej od nowobudowanego przystanku osobowego Gdańsk Śródmieście w kierunku Tczewa.

  - Cele Projektu

Planowana realizacja Projektu wynika przede wszystkim z potrzeby zintensyfikowania działań SKM w celu poprawy i dopasowania oferty kolejowych przewozów pasażerskich poprzez inwestycję w infrastrukturę kolejową, poprawę jakości połączeń transportu kolejowego, mającej wpłynąć korzystnie na szybkość i częstotliwość przemieszczania się wewnątrz OMT i poprawę dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego w regionie, a tym samym poprawę dostępności do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i kultury.

Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności lokalnych kolejowych przewozów pasażerskich w OMT i jego otoczeniu oraz zwiększenie spójności systemu komunikacyjnego aglomeracji.

Inwestycja przyniesie znaczące efekty takie jak: bardziej efektywne wykorzystanie transportu publicznego, zahamowanie wzrostu wykorzystywania transportu indywidualnego w obszarze aglomeracyjnym Trójmiasta i jego otoczeniu oraz  wzrost bezpieczeństwa ruchu.

Cele inwestycji pokrywają się z celami wytyczonymi przez władze regionalne oraz lokalne – miejskie.

  - Wstępne WARIANTY INWESTYCYJNE Projektu

W zależności od tego, który z wariantów zostanie przyjęty do realizacji, w procesie analizy wykonalności inwestycji Wykonawca w obszarze formalno - prawnym dla każdego 
z wariantów rozpatrzy udział potencjalnych Partnerów (podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) w jego realizacji.

Niniejsza analiza, każdorazowa dla pojedynczego wariantu analizowanego w ramach dokumentu powinna jednoznacznie określić przede wszystkim:

- czy możliwa jest pod względem formalno – prawnym realizacja danego wariantu 
z udziałem partnera (podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatku kwalifikowanego),

jeśli tak:

- który podmiot dla badanego obszaru realizacji inwestycji w ramach danego wariantu powinien lub mógłby partycypować w realizacji Projektu,

- w opisie założeń współpracy należy precyzyjnie wskazać wstępne założenia dotyczące umowy współpracy oraz zakresu obowiązków Beneficjenta i podmiotu upoważnionego.

Dodatkowo należy określić wstępne zasady (wstępną projekcję) finansowania projektu, 
w szczególności w zakresie:

- szacunkowych kwot planowanych do przeznaczenia przez beneficjenta i podmiot upoważniony na pokrycie: wkładu własnego, wydatków niekwalifikowanych, wydatków, które nie będą podlegały refundacji ze środków unijnych,

- % wkładu własnego i % wydatków podlegających refundacji każdego z podmiotów 
w stosunku do wydatków kwalifikowanych Projektu,

- % udział partycypowania podmiotów w wydatkach niekwalifikowanych,

- wartość wkładu niepieniężnego oraz % jaki stanowi ta wartość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt planowany jest do realizacji w następujących fazach:

- Faza przygotowania dokumentacji technicznej

Przygotowane zostanie właściwe Studium Wykonalności. Równolegle będą prowadzone działania mające na celu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pozyskanie zgody organów Spółki na realizację Projektu. Następnie opracowany będzie projekt budowlany 
i uzyskana decyzja pozwolenia na budowę, decyzja środowiskowa oraz inne niezbędne decyzje 
i uzgodnienia.

- Faza realizacji

Zrealizowane zostaną prace inwestycyjne w infrastrukturę kolejową wg wybranego wariantu. Należy założyć, iż faza ta wraz z poprzednią, planowane są do realizacji w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

- Faza przekazania do eksploatacji

Wdrożenie określonych wcześniej działań niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji utworzonej infrastruktury – działania w obszarze: zatrudnienia, szkoleń, wyposażenia jednostek utrzymaniowych, zawarcie umów z podmiotami zewnętrznymi, np. na utrzymanie czystości, media, utrzymanie urządzeń, itp.

Przedmiot zamówienia zakłada wykonanie przez Wykonawcę analizy rozwiązań alternatywnych:

Wariant „0” – bezinwestycyjny (w ramach tej opcji powinna zostać dodatkowo opracowana analiza przepustowości dla obecnego stanu istniejącej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wraz z uwzględnieniem planowanego rozszerzenia oferty przejazdów krajowych o szybkie pociągi pasażerskie na podstawie analizy własnej koncepcji Wykonawcy dla rozkładu jazdy, w konkluzji pozwalająca określić możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM na odcinku Gdańsk Główny – Tczew z uwzględnieniem obecnego ilostanu taborowego SKM),

oraz

Warianty Inwestycyjne:

Wariant „1” – polegający na wydłużeniu linii kolejowej nr 250 dwu-torowo do Tczewa, równolegle do linii kolejowej nr 009 wraz z przebudową istniejących i budową nowych przystanków osobowych,

Wariant „2” – polegający na budowie bypass ‘u z wykorzystaniem linii kolejowych nr: 226 Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny i nr 721 Gdańsk Południowy – Motława Most, w bezpośrednim sąsiedztwie drogowej Południowej Obwodnicy Gdańska. Jednotorowa zelektryfikowana łącznica pozwoliłaby całkowicie uniezależnić ruch pociągów SKM na kluczowym i krytycznym odcinku Gdańsk Główny – Pruszcz Gdański od ruchu pociągów na linii kolejowej nr 009. Od miejsca włączenia bypass ‘u w linię kolejową nr 226 pociągi aglomeracyjne korzystałyby z planowanej do modernizacji infrastruktury kolejowej tejże linii (dwutorowej, zelektryfikowanej). Jednocześnie, 
w tym wariancie, pojawia się dodatkowa potencjalna możliwość budowy nowej infrastruktury peronowej nie tylko na obszarze Powiatów: Gdańskiego i Tczewskiego, ale również 
w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska,

Wariant „3” – wariant autorski Wykonawcy Pre-Studium.

- Wymagania dotyczące Zawartości Pre-Studium

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na sporządzeniu: Pre-Studium Wykonalności Projektu rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej OMT w kierunku Tczewa, 
w obszarze:

- uwarunkowań formalno – prawnej wykonalności Projektu,

- uwarunkowań środowiskowych,

- wskazania optymalnego wariantu realizacji Projektu – analiza możliwych wariantów,

- uwarunkowań ekonomiczno – finansowych dla Projektu.

W ramach prac nad dokumentem Zamawiający planuje w pierwszej kolejności weryfikację Materiału roboczego przygotowywanego przez Wykonawcę dla poszczególnych etapów roboczych zadania, następnie Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia odpowiedniego zakresu tego Materiału (roboczego) w Finalnym dokumencie.

Zamawiający dopuszcza w ramach prac roboczych równoległe prowadzenie prac dla więcej niż jednego Etapu roboczego na raz, jak również dopasowanie kolejności pracy nad Etapami roboczymi do potrzeb Wykonawcy. Dopasowanie kolejności prac nad Etapami roboczymi do potrzeb Wykonawcy nie może w żaden sposób wpłynąć na terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Finalnego dokumentu.

Materiał roboczy podlegający weryfikacji przez Zamawiającego dla Pre-Studium będącego przedmiotem zamówienia powinien zawierać  min.:

Etapy robocze:

0: Charakterystykę Projektu:

- Podstawowe informacje o Projekcie,

- Lokalizacja Projektu (uwzględniająca m.in.: uwarunkowania prawne i środowiskowe),

- Charakterystyka Beneficjenta,

- Definicja celów: cele ogólne i szczegółowe,

- Logika Projektu: produkty, rezultaty, oddziaływanie, komplementarność,

- Odniesienie do formalnie obowiązujących dokumentów o charakterze strategicznym dla rozwoju danego obszaru, w tym rozwoju transportu (dokumenty szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego.

1: Prognozy społeczno - gospodarcze i analiza rynku usług, w tym: analizy;

- społeczno - gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionu w tym m.in: podstawowe dane społeczno gospodarcze, stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia projektu, istniejący system transportowy, analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym (problemy komunikacyjne) i planistyczne założenia na przyszłość,

- strategii - strategia rozwoju obszaru,

- potencjału rynku usług transportowych,

- podaży wraz z prognozą rozwoju konkurencyjnych środków transportu,

- bieżącego popytu na usługi transportowe wraz z prognozą oczekiwań klientów,

- PODSUMOWANIE.

2: Analizy ruchowo – marketingowe wariantów realizacji Projektu:

- prognozy popytu dla wskazanych wariantów,

- konstrukcja oferty przewozowej dla każdego analizowanego wariantu,

- plan eksploatacyjny wraz z zapotrzebowaniem na tabor,

- model ruchu wraz opisem – budowa modelu 4-stopniowego dla przedsięwzięcia 
z przyjęciem metodyki pracy podanej w Niebieskiej Księdze (wraz z przekazaniem Zamawiającemu wyników),

Klasyczny czterostopniowy model ruchu obejmuje następujące etapy:

- generowanie podróży (określenie generatorów i absorbentów ruchu),

- rozkład przestrzenny ruchu,

- podział podróży na środki transportu,

- rozkład ruchu na sieć.

Obszar modelu: powiat gdański, w tym Gmina Miasta Gdańsk (jako powiat grodzki) powiat tczewski.

- PODSUMOWANIE.

3: Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru SKM:

- rozpoznanie w terenie – wizja lokalna,

- zbieranie danych,

- dane techniczne,

- tabor,

- PODSUMOWANIE.

4: Identyfikacja wariantów realizacji

Analizy techniczne wariantów realizacji Projektu m.in. w obszarach:

- schematy układów torowych, aspekty hydrologiczne, przejazdy kolejowe, obiekty inżynierskie, obiekty kubaturowe i perony, kontrola ruchu i nadzór, posterunki ruchu,  system sygnalizacji, spójny system informacji pasażerskiej, monitoringu i SOS, sieć trakcyjna, linie potrzeb nietrakcyjnych, elektroenergetyka, system zasilania trakcji, system przesyłania danych, system łączności, bezpieczeństwo,

- analiza interoperacyjności – raport,

- eksploatacja i utrzymanie,

- Podsumowanie zidentyfikowanych wariantów.

ETAP 5: Analizę środowiskowa:

- opis wpływu Projektu na środowisko z uwzględnieniem kryteriów różnicujących zidentyfikowane warianty realizacji Projektu,

- ocena wpływu oddziaływania Projektu na obszary Natura 2000,

- proponowane środki ograniczenia oraz monitorowania niekorzystnego wpływu Projektu na środowisko,

- informacja na temat planowanego przebiegu konsultacji społecznych wraz ze scenariuszem działań,

- kluczowe koszty zabezpieczenia środowiska.

Z uwagi na możliwe, znaczące oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i przygotowania projektu wniosku o ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Karta informacyjna winna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w tym dane m.in. o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektach budowlanych i inżynieryjnych oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szata roślinną,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgi znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W następnej kolejności Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu raportu OOŚ obejmującego:

- sporządzenie wykazu (zestawienia danych i informacji) a następnie skompletowanie informacji koniecznych do sporządzenia raportu OOŚ w zakresie ustalenia i uzgodnienia podstawowych parametrów technicznych – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- skompletowania informacji koniecznych do sporządzenia raportu OOŚ w zakresie uwzględnienia przedsięwzięcia w dokumentach planistycznych wojewódzkich,

- wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (jeśli będzie wymagana) dla ptaków , ssaków, płazów, siedlisk roślin, itp. zgodnie z zakresem raportu OOŚ (określa właściwy organ) oraz zintegrowania tej inwentaryzacji w raporcie OOŚ,

- w ramach przygotowania konsultacji społecznych: identyfikację grup społecznych, zainteresowanych Projektem oraz udziałem, wśród których przeprowadzone będą konsultacje społeczne z uwzględnieniem grup już wcześniej biorących udział 
w spotkaniach tematyki rozbudowy sieci transportu kolejowego dla skazanej lokalizacji Projektu oraz opracowanie zakresu i harmonogramu konsultacji społecznych 
z uwzględnieniem różnych instrumentów i technik komunikacyjnych ze szczegółowym harmonogramem realizacji.

ETAP 6: Analizę CBA i wybór opcji.

- analiza finansowa, w tym m.in.: całkowite nakłady, harmonogram ponoszonych wydatków, przychody generowane przez Projekt, koszty operacyjne Projektu, źródła finansowania: 
w tym szczegółowe wskazanie możliwych źródeł finansowania oraz analiza źródeł finansowania pod względem pomocy publicznej, udokumentowana informacja o zdolności finansowej beneficjenta do realizacji Projektu, rekompensata za realizowanie obowiązku świadczenia usług publicznych w transporcie, wyniki analizy finansowej (powinny być wyrażone w wartościach finansowych NPV, IRR lub FNPV, FRR,),

- analiza ekonomiczna – powinna obejmować okres 20 lat od momentu oddania inwestycji do eksploatacji (niezależnie od długości realizowanego samego procesu budowy) 
i stanowić porównanie dwóch scenariuszy działań: wariantu bezinwestycyjnego 
i inwestycyjnego. Nakłady inwestycyjne (koszt realizacji inwestycji) wzięte do analizy należy skorygować o podatek VAT (przyjmując ceny netto inwestycji),

- wybór opcji realizacji inwestycji – rekomendowany wariant inwestycyjny.

- Ta część opracowania powinna zostać przygotowana zgodnie z zapisami Niebieskiej Księgi (Blue Book).

ETAP 7: Analizę Prawną i Instytucjonalną wykonania inwestycji, w tym:

- uwarunkowania realizacji Projektu,

- analiza prawna wykonania Projektu w płaszczyźnie: możliwości wystąpienia Partnera, sytuacji usamorządowienia Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.  z o. o.,

- wykonalność formalno-prawna, w tym szczegółowa identyfikacja nieruchomości na obszarze planowanej inwestycji (stosunek własnościowy działek przyległych do obecnego terenu oznaczonego na mapach ewidencyjnych, jako obszar zamknięty terenów kolejowych) oraz szczegółowe omówienie ewentualnie występujących przypadków, gdzie nie są uregulowane sprawy formalno-prawne i własnościowe, wraz z zestawieniem 
i zobrazowaniem graficznym działek, informacji i konieczności ewentualnego wywłaszczenia oraz informacji w zakresie przeznaczenia terenów przyległych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studiach uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów, których części miałby być przyjęte pod nową linie wykaz niezbędnych do pozyskania dla realizacji decyzji administracyjnych, porozumień, zgód, itp.

- wykaz niezbędnych czynności administracyjnych dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego w ramach Projektu,

- wykaz niezbędnych porozumień i umów dla realizacji inwestycji w ramach Projektu (zgody PKP S.A. PKP PLK S.A. , umowy partnerskie, itp.)

ETAP 8: Ryzyko dotyczące realizacji Projektu: Analizę Ryzyka i Wrażliwości.

ETAP 9: Wielokryterialną analizę porównawczą wariantowych rozwiązań.

Cześć Graficzną Opracowania:

- mapa ogólna – prezentująca usytuowanie Projektu dla wariantu rekomendowanego 
(na jednym wspólnym arkuszu w formacie nie mniejszym niż A1),

- ogólny plan Projektu (w formacie nie mniejszym niż A1),

- usytuowanie Projektu wraz z naniesionymi szkicami położenia obiektów realizowanego Projektu oraz z zaznaczoną schematycznie istniejąca infrastrukturą techniczną oraz niezbędną do realizacji Projektu,

- mapa Projektu wraz z oznaczeniem obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych z określeniem nazwy, odległości (km) od projektowanego przedsięwzięcia 
(w formacie nie mniejszym niż A1),

- wyrysy z ewidencji gruntów z naniesionymi poglądowo wariantami,

- ilustracje dla poszczególnych wariantów ze schematami,

- dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej,

- ilustracje graficzne, w tym: schematy graficzne usytuowania poszczególnych wariantów, (fotografie, wykresy, schematy),

- wizualizacja wariantu rekomendowanego (uzgodniona w Zamawiającym).

Niezbędne dla opracowania Harmonogramy:

- Harmonogram rzeczowy i harmonogram finansowy przygotowania i realizacji inwestycji, 
w tym:

- Szczegółowy Harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji,

- Szczegółowy Harmonogram przygotowania inwestycji (uwzględniający przede wszystkim terminy konsultacji, przetargów, przygotowania dokumentacji, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowej),

- Inne stosowne zestawienia i harmonogramy, ilustracje graficzne (fotografie, wykresy, schematy), aktualne mapy i plany, których konieczność dostarczenia wyniknie w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia,

- Program działań przygotowujących inwestycję.

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania lub przygotowania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich materiałów oraz wykonania innych prac dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: projektów, map, wycen, wykazów, obmiarów, ekspertyz, wypisów i wyrysów map i planów.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się 
w trakcie realizacji umowy, a które profesjonalny i doświadczony Wykonawca mógł 
i powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - EDYCJA

Pre-Studium należy wydrukować jednostronnie w formacie A4 (strony większych formatów winny być odpowiednio złożone) przyjmując:

- odpowiednie oznakowanie dokumentu emblematami Zamawiającego i Wykonawcy,

- format czcionki: Arial Narrow, rozmiar 12, wyjustowane,

- wyrównanie do lewej i prawej, bez wcięcia pierwszego wiersza, pojedyncze odstępy między wierszami, odstęp po akapicie – 6 punktów,

- marginesy po 20 mm, na oprawę 10mm,

- strony numerowane kolejno, format numeracji stron: nr strony/ liczba stron, umieszczony na stopce u dołu strony po prawej (bez numeru na 1 stronie – tytułowej), zapisany wskazaną czcionką o rozmiarze 9,

- opracowanie powinno być odpowiednio i trwale oprawione,

- mapy i plany powinny zostać umieszczone w tomach o formacie A4, stanowiących załączniki, każdy rodzaj map w odrębnym tomie,

- tekst opracowania należy podzielić na logiczne, kolejno ponumerowane i zaopatrzone 
w tytuły rozdziały i podrozdziały zgodnie z Wytycznymi,

- tytuły i części pracy należy pisać wersalikami, czcionką pogrubiona o rozmiarze 14, wypośrodkowane. Tytułu rozdziałów i podrozdziałów pisać czcionką pogrubiona, wyjustowane do lewej krawędzi. Zostawić linijkę odstępu pomiędzy tytułem (przed i po) a tekstem,

- należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych zasad redagowania testów (ortografia, stylistyka, interpunkcja),

- wszelkie materiały graficzne (mapy, plany, rysunki i schematy) należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. Mapy i plany powinny być sporządzone w skali dostosowanej do rodzaju 
i wielkości obiektu oraz zapewniać ich czytelność,

- harmonogramy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego należy sporządzić w programie MS Project 2007) lub innym równoważnym programie (który zostanie uzgodniony 
z Zamawiającym na etapie podpisywania Umowy oraz dostarczony Zamawiającemu 
w przypadku, gdy uzgodniony program nie będzie w posiadaniu Zamawiającego).

Pre-Studium należy wykonać w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej na płytach DVD 
(4 egz.):

- część tekstową w formie edytowalnej oraz w formie (.pdf),

- tabele, zestawienia, wykazy, analizy w formie edytowalnej z otwartymi formułami  oraz 
w formie (.pdf),

- harmonogramy realizacji Projektu w formie edytowalnej programu MS Project lub innym równoważnym programie (który zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie podpisywania Umowy oraz dostarczony Zamawiającemu w przypadku, gdy uzgodniony program nie będzie w posiadaniu Zamawiającego) oraz w formie (.pdf),

- mapy, schematy, plany, opracowania graficzne w formatach (.dwg), (.png) oraz w formie (.pdf),

- Przekazywane Materiały

Aby uzyskać wgląd do niezbędnych dla opracowania informacji, Wykonawca winien zgłaszać takie zapotrzebowanie Zamawiającemu pisemnie/przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisma/mail’a, przekaże Wykonawcy odpowiedź w kwestii wyrażenia zgody na udostępnienie do wglądu wnioskowanego materiału.

Wszystkie dokumenty, dla których zostanie Wykonawcy udzielona zgoda na wgląd, zostaną udostępnione Wykonawcy, a ich analiza odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

- Ogólne zasady współpracy:

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz na pisemny wniosek udzieli niezbędnych upoważnień Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z uprawnieniami udzielonymi przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego personelu, w tym specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia,

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia musi dysponować kompletnym, profesjonalnym i specjalistycznym Zespołem projektowym wraz 
z Koordynatorem dla tego typu opracowań.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty przejazdu i noclegu w ramach organizowanych spotkań 
w siedzibie Zamawiającego,

- Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność,

- Wykonawca w trakcie prac powinien opierać się na aktualnych dokumentach: ustawach, rozporządzeniach, normach i innych przepisach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Nieznajomość w tym zakresie nie może w żaden negatywny sposób obciążyć Zamawiającego.

- Terminy:

- Na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca ma 8 miesięcy liczone od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu umowy do składania Zamawiającemu co miesiąc, do ostatniego dnia każdego miesiąca raportów z postępu prac 
z wykazaniem odchyleń od harmonogramu realizacji prac na etapie roboczym z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień,

- Wzór raportu zostanie przygotowany przez Wykonawcę i uzgodniony zostanie w ciągu 10 dni od podpisania umowy,

- Organizowane będą cykliczne spotkania (co najmniej raz w miesiącu lub na uzasadniony wniosek Zamawiającego / Wykonawcy w ramach potrzeb) w siedzibie Zamawiającego, bądź na uzasadniony i zatwierdzony przez Zarząd SKM wniosek w siedzibie Wykonawcy, mające na celu omówienie postępu prac oraz ewentualnych problemów w realizacji,

- Organizacja miesięcznych spotkań i udział w nich kompetentnych osób jest obowiązkiem Wykonawcy. W zakresie tych obowiązków koordynator z ramienia Wykonawcy ustali i uzyska akceptację Zamawiającego dla daty i godziny spotkania oraz każdorazowo na spotkanie przygotuje prezentację dotyczącą postępu prac nad Pre-Studium,

- Obecność Koordynatora lub upoważnionego przez niego zastępcy jest obowiązkowa na każdym spotkaniu, ponadto w zależności od omawianego na spotkaniu etapu prac roboczych, w obowiązku Koordynatora z ramienia Wykonawcy jest przybycie na to spotkanie z odpowiednim specjalistą z Zespołu projektowego, który brał udział przy opracowywaniu tego etapu roboczego i który dysponuje pełną wiedzą w tym zakresie, jak również inna niezbędną wiedzą w danej specjalności,

- Informacja o terminie spotkania powinna być potwierdzona nie później niż tydzień przed planowaną datą spotkania,

- Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia w odpowiedniej formie i ilości,

- Najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy w celu uzgodnienia, szczegółowy Harmonogram realizacji prac na Etapie roboczym, przedstawiający terminy realizacji poszczególnych Etapów roboczych oraz terminy przekazywania materiału (wraz z podaniem zakresu) do weryfikacji przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Materiału roboczego celem weryfikacji po każdym zakończonym etapie prac, zgodnie z harmonogramem realizacji prac na Etapie roboczym,

- Zamawiający w toku prac będzie przedstawiać swoje ewentualne uwagi do przekazanego zakresu Materiału roboczego, bądź w przypadku braku uwag przekaże taką informację,

- Wykonawca w  terminie określonym przez Zamawiającego, wprowadzi żądane poprawki, lub odpowiednio ustosunkuje się do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaże materiał do weryfikacji Zamawiającemu,

- Zakończenie wstępnej weryfikacji każdego z etapów (stanowiącego Materiał roboczy) zakończy się podpisaniem protokołu przekazania etapu prac, gdzie wskazany zostanie szczegółowy zakres (etap) przekazanego materiału roboczego.

Podpisanie protokołu przekazania Etapu roboczego prac roboczych nie zamyka możliwości zgłaszania poprawek do przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego dla któregokolwiek z Etapów roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo umożliwiające wnoszenie uwag do Materiału roboczego na każdym etapie prac nad dokumentem.

- Warunki odbioru prac:

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie oraz droga elektroniczną – (poczta elektroniczna) o gotowości do odbioru końcowego prac,

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do dokonania odbioru końcowego prac Wykonawca przekaże:

    - wszystkie powstałe w trakcie realizacji Pre-Studium protokoły przekazania Etapu roboczego prac opiewające wspólnie na cały zakres przedmiotu zamówienia,

    - przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej, edytowalnej w treści uzgodnionej na etapie wstępnej weryfikacji Materiału roboczego.

  - Zamawiający w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego prac, dokona weryfikacji przekazanego materiału.

  - Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania uwag do przekazanego Zamawiającemu materiału, wprowadzi żądane poprawki, lub odpowiednio ustosunkuje się do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaże materiał do weryfikacji Zamawiającemu,

  - Jeśli materiał przedstawiony Zamawiającemu po wprowadzeniu żądanych poprawek nie będzie uwzględniał wszystkich żądanych przez Zamawiającego zmian oraz ustaleń wprowadzonych na Etapie roboczym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, a w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, naliczenia kar do chwili złożenia wersji Pre-Studium zgodnej z umową.

  - Po ostatecznym zaakceptowaniu materiału końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w odpowiedniej ilości i formacie opisanym szerzej w pkt 2.1.

  - Odbiór końcowy: Bezusterkowy odbiór końcowy prac zakończy się podpisaniem, bez zastrzeżeń Zamawiającego, bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac,

  - Termin realizacji umowy rozumiany jest jako okres od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego (podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac).

  - Przedmiotem odbioru końcowego prac będzie Finalny dokument,

  - Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru prac,

  - Płatność za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający uiści w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego,

  - Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek w ramach zamówienia oraz płatności pośrednich na podstawie protokołów przekazania etapu prac.