**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL.: 58 721 28 19**

**FAX: 58 721 29 66**

**ZNAK: SKMMS.214.40.17 lipiec 2017 ROK**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**DNIA:17 lipca 2017 roku**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest***

*Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk*

***dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS.214.40.17***

***UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy*** ***Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.)\****

***\*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie:*** [***www.skm.pkp.pl***](http://www.skm.pkp.pl/)

**I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

**1.1 Zamawiający:**

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a,**

**81-002 Gdynia**

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 161 719 000,00 zł.

**1.2 Wykonawcy:**

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

**Oferta – przetarg nieograniczony – wymiana słupów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak:SKMMS.214.40.17**

**dane wykonawcy** **( nazwa i siedziba),**

**NIE OTWIERAĆ PRZED: 11 sierpnia 2017 ROKU GODZ. 11:00.**

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

**Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych.**

**Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę . | Pełnomocnictwo sygnatariusza |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na Załączniku nr 2 do SIWZ |
| 4. | Doświadczenie zawodowe:  Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem polegającym na wymianie co najmniej 50 sztuk podwieszeń sieci trakcyjnej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie. | Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ, z podaniem wartości i dat oraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie |
| 5. | Wypełniony Formularz oferty | Na Załączniku nr 1 do SIWZ |
| 6. | Sporządzony kosztorys ofertowy | Na podstawie wyliczeń wynikających z rzeczowego zakresu umowy zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. |

**UWAGA:**

**1**/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**3/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)**

**Aktualny** odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi **-** **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**4/** Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

**2.6** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

**3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.**

**3.1.1** Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projekt Umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| 71314000-2 | Usługi energetyczne i podobne |

**3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 30 listopada 2017 roku.**

**IV. CENA OFERTY** .

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

**4.2** **Cena oferty musi obejmować:**

- wartość przedmiotu zamówienia

- wszelkie koszty towarzyszące wykonywaniu zamówienia

- podatek VAT

**4.3** Waluta ceny ofertowej- PLN

**4.4** W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| 1. | Cena oferty | 100% |

**5. 2** Punktacja za kryterium -**cena oferty**- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

R = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

**5.3** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźń. zm.)
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

**7.1**.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia: **11 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 w:**

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów , III piętro, pok. nr 313.**

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest:

p. Natalia Panuś – Wydział Sprzedaży i Umów -strona formalno-prawna - tel.: 58 721-28-19 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00).

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

**9.1**Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **11 sierpnia 2017 roku o godz. 11:00 w**:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów , III piętro, pok. nr 313.**

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni.

**X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313**

od dnia: **11 sierpnia 2017 roku, godz. 12:00**.

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu wskazanego w pkt 11.6. można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźń. zm.).

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

13.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 4 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.

13.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

13.4 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące  
podwykonawców.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  FORMULARZ OFERTY |

.............................................., dnia .................................

*/miejscowość/*

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

znak: SKMMS.214.40.17

**I. DANE WYKONAWCY.**

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer faksu .............................................................

Adres poczty elektronicznej .........................................@.........................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

**II. PRZEDMIOT OFERTY.**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na „Wymianę podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS.214.40.17.

#### III. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:

#### CENA OFERTY\*

#### cena brutto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

#### cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

**\* Cena oferty musi obejmować:**

* wartość przedmiotu zamówienia
  + wszelkie koszty towarzyszące wykonywaniu zamówienia
* podatek VAT

**V.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY.**

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający będzie dokonywał ewentualnych płatności:.........................................................................................................................................................

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**VII. PODWYKONASTWO**

Całość zamówienia zamierza wykonać samodzielnie \*

Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom \*

|  |  |
| --- | --- |
| **Wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy** | **Nazwa i adres**  **Podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

**VIII. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE**

Wykonawca oświadcza, że wybór niniejszej oferty:

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego \*

2) prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku: …………………………………………….. zł

**IX. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem Umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki płatności wskazane w SIWZ i wzorze Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z rozdziałem drugim ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., poz. 153, nr. 1503 z późn. zm.).
6. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
7. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca oświadcza, że Ofertę niniejszą składa na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
9. Do niniejszej oferty Wykonawca załącza wymagane w SIWZ dokumenty:
10. ......................................................................................................................................
11. ……………………………………………………………………………………….

..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy**/**

*\*niepotrzebne skreślić*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2**  **OŚWIADCZENIA** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźń. zm.).

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

Znak: SKMMS.214.40.17

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

|  |
| --- |
| ZAŁĄCZNIK NUMER 3  **WZÓR UMOWY** |

**Umowa nr SKM - .... /17**

(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia ........................ 2017 roku Gdyni pomiędzy:

**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 161 719 000,00 zł reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

………………………………………………………….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

……………..................…………………………………………………………………………………

……………..................…………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§1

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi „Wymiany podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk” zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§2

Termin realizacji przedmiotu Umowy – do dnia 30 listopada 2017 roku.

§3

1. Za prawidłowe, zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu Umowy STRONY ustalają wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY w wysokości ............... zł netto (słownie złotych: ................................, .../100), plus należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującym prawem. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty towarzyszące pośrednio lub bezpośrednio wykonaniu Umowy, w tym także koszty nowych materiałów podlegających montażowi.
2. Do wykonania przedmiotu Umowy użyte zostaną fabrycznie nowe materiały własne WYKONAWCY. Koszt tych materiałów wchodzi w skład wynagrodzenia wskazanego w ust.1.
3. Materiały odzyskane w trakcie prac określonych w §1 zostaną dostarczone przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU na miejsce wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU odzyskane materiały na podstawie protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
4. STRONY postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. WYKONAWCA po zakończeniu robót wystawi fakturę na podstawie protokołu technicznego odbioru.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Uchybienie terminu zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO uprawnia WYKONAWCĘ do naliczenia odsetek ustawowych.
8. STRONY oświadczają, iż posiadają następujące rachunki bankowe:
9. WYKONAWCA – .................................................................................... ,
10. ZAMAWIAJĄCY – BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008.

§4

1. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.
2. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje indeksacji cen.

§5

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:
2. przekazanie WYKONAWCY terenu prac w obustronnie uzgodnionym terminie;
3. dokonanie odbioru wykonanych prac w terminie, o którym mowa w §8 ust. 2 Umowy;
4. udzielenie niezbędnych zamknięć torowych dla robót ujętych w §1.
5. Do obowiązków WYKONAWCY należy:
6. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
7. zapewnienie należytej jakości i ilości robót oraz materiałów mając na względzie profesjonalny charakter działalności gospodarczej WYKONAWCY,
8. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
9. przedstawienie harmonogramu robót w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy oraz wystąpienie co najmniej:

a) **90 dni** wcześniej o zamknięcia torowe (dotyczy zamknięć, które wymagają zmiany organizacji ruchu pociągów, Zamawiający nie udziela zamknięć w sezonie letnim- oprócz zamknięć nocnych),

b) **7 dni** wcześniej o zamknięcia torowe (dotyczy zamknięć, które nie wymagają zmiany organizacji ruchu pociągów – zamknięcia nocne).

3. Zmiana harmonogramu może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażoną na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Wykonawca oświadcza, że prace związane z realizacją Umowy będą wykonywać pracownicy posiadający stosowne uprawnienia do pracy na sieci trakcyjnej. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów poświadczających uprawnienia, o których mowa powyżej. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace będą prowadzone w rejonie czynnych torów kolejowych.

§6

1. Przedstawicielem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w ramach realizacji niniejszej Umowy jest p. Piotr Nicewicz, tel. 58 721 28 97, email, pnicewicz@skm.pkp.pl.
2. Przedstawicielem ze strony WYKONAWCY w ramach realizacji niniejszej Umowy jest p. .........................., tel. ............................ .

§7

1. WYKONAWCA zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu prac wyłącznie w przypadkach:
2. niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków Umowy mających wpływ na termin wykonania prac;
3. ewentualnego zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, mających wpływ na realizacje zadania.
   1. Ustalenie nowego terminu wykonania prac wymaga sporządzenia stosownego aneksu do Umowy.

§8

1. WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru pisemnie.
2. W ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru ZAMAWIAJĄCY wyznaczy jego termin i rozpocznie odbiór.
3. Jeśli w czasie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:
4. gdy wady nie nadają się do usunięcia: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCEGO może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
5. jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCEGO może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty czynności odbioru lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, które będą obciążać w całości WYKONAWCĘ,
6. gdy wady nadają się do usunięcia, WYKONAWCA wymieni wadliwy element w terminie 7 dni od zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wady.
7. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
8. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz zgłosi gotowość do ponownego odbioru.
9. WYKONAWCA przed odbiorem dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały. Brak ww. dokumentów może skutkować odstąpieniem od odbioru.

§9

STRONY na podstawie art. 483 §1 Kodeksu cywilnego i 473 §1 Kodeksu cywilnego, ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach o ile nie będzie to wynikało z działania siły wyższej:

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
2. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy;
3. za opóźnienie w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
4. w przypadku wad jakościowych zrealizowanych robót skutkujących w szczególności koniecznością zamknięcia toru w celu usunięcia usterek, opóźnieniem lub odwołaniem pociągu w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.
5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 80% wynagrodzenia brutto Umowy określonego w §3 ust. 1.
6. STRONY zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w razie niewykonania w terminie, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§10

1. WYKONAWCAudziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot niniejszej Umowy 60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad i usterek i przekazania go do eksploatacji.
2. W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin ich usunięcia. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W razie niespełnienia warunku określonego w ust.2, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
4. Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.
5. Termin gwarancji wskazany w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem ZAMAWIAJĄCY zgłosi wadę WYKONAWCY.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§11

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy Prawa budowlanego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem nieważności, przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
  3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu STRON wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

1. W przypadku zaistnienia sporów, wynikających z rozbieżności w interpretacji niniejszej Umowy lub zakłóceń w jej realizacji, STRONY Umowy zobowiązują się do podejmowania działań w celu ich ugodowego rozwiązania na drodze obopólnego porozumienia. W razie nie osiągnięcia porozumienia spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON Umowy.
3. WYKONAWCA oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzenie swojej działalności w systemach KDR, BIG, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.
4. Integralną część Umowy stanowią:
5. załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
6. załącznik nr 2 – Protokół Technicznego Odbioru Robót,
7. załącznik nr 3 - Protokół przekazania materiałów odzyskanych w czasie realizacji robót.
8. Załącznik nr 4 - Dokumentacja przetargowa w postępowaniu SKMMS.214.40.17

*Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych:*

*Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych SKM informuje, że:*

*1)    administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;*

*2)    Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;*

*3)   WYKONAWCA posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;*

*4)    podanie danych osobowych jest dobrowolne.*

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. **Przedmiot umowy**

Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk.

Wymianę podwieszeń należy przeprowadzić w następujących lokatach:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | lokata | sekcja | Lp | lokata | sekcja |
| 1 | 4/10 | L10 | 51 | 5/21 | L11 |
| 2 | 4/12 | 52 | 5/23 |
| 3 | 4/14 | 53 | 5/25 |
| 4 | 4/16 | 54 | 5/27 |
| 5 | 4/18 | 55 | 5/29 |
| 6 | 4/20 | 56 | 5/31 |
| 7 | 4/24 | 57 | 5/33 | L13 |
| 8 | 4/26 | 58 | 5/35 |
| 9 | 4/28 | 59 | 5/37 |
| 10 | 4/32 | 60 | 5/39 |
| 11 | 4/34 | 61 | 5/41 |
| 12 | 4/36 | 62 | 9/6 | L18 |
| 13 | 4/38 | 63 | 9/4 |
| 14 | 4/40 | 64 | 9/2 |
| 15 | 4/42 | 65 | 8/32 |
| 16 | 4/44 | L12 | 66 | 8/30 |
| 17 | 5/2 | 67 | 8/28 |
| 18 | 5/4 | 68 | 8/26 |
| 19 | 5/8 | 69 | 8/24 |
| 20 | 5/12 | 70 | 8/18 |
| 21 | 5/14 | 71 | 8/16 |
| 22 | 5/16 | 72 | 8/14 |
| 23 | 5/20 | 73 | 8/12 |
| 24 | 5/22 | 74 | 8/8 |
| 25 | 5/24 | 75 | 8/6 |
| 26 | 5/34 | L14 | 76 | 8/2 |
| 27 | 5/36 | 77 | 7/38 |
| 28 | 5/38 | 78 | 8/9 | L17 |
| 29 | 4/15 | L9 | 79 | 8/11 |
| 30 | 4/17 | 80 | 8/13 |
| 31 | 4/19 | 81 | 8/15 |
| 32 | 4/21 | 82 | 8/17 |
| 33 | 4/23 | 83 | 8/31 |
| 34 | 4/25 | 84 | 9/1 |
| 35 | 4/31 | 85 | 9/3 | L19 |
| 36 | 4/33 | 86 | 9/5 |
| 37 | 4/35 | 87 | 9/7 |
| 38 | 4/37 | 88 | 9/9 |
| 39 | 4/39 | 89 | 9/11 |
| 40 | 4/41 | L9 | 90 | 9/13 | L19 |
| 41 | 4/43 | 91 | 9/15 |
| 42 | 4/45 | L11 | 92 | 9/17 |
| 43 | 5/1 | 93 | 9/19 |
| 44 | 5/3 | 94 | 9/27 |
| 45 | 5/7 | 95 | 9/29 |
| 46 | 5/9 | 96 | 9/8 | L20 |
| 47 | 5/13 | 97 | 9/10 |
| 48 | 5/15 | 98 | 9/12 |
| 49 | 5/17 | 99 | 9/14 |
| 50 | 5/19 | 100 | 9/20 |

Remont obejmuje następujący zakres:

1. Sporządzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamknięć torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2. Demontaż teownikowych podwieszeń sieci trakcyjnej.
3. Montaż kompletnych, rurowych podwieszeń sieci trakcyjnej.
4. Zdanie zdemontowanych podwieszeń poza izolatorami do Zamawiającego.
5. Pomontażowa regulacja sieci trakcyjnej.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, przepisami.

Koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadnia po stronie Wykonawcy.

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

spisany w dniu ................................. 2017 r.

1. Zamawiający PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Nr zamówienia …………………………………………

1. Przedmiotem odbioru (umowy) jest:

...........................................................................................................................................................

1. Wykonawca ………………………………………………………………
2. Roboty rozpoczęto dnia ……………….. zakończono dnia ………………..
3. Komisja odbioru w składzie:

Zamawiającego w składzie:

* + 1. ………………………. b) ……………………….

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

* 1. ………………………. b) ……………………….

1. Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (niezgodnie) z zamówieniem, bez usterek (z usterkami). Po zapoznaniu się ze zrealizowanym zakresem robót Komisja uważa odbiór końcowy za dokonany i tym samym obiekt zdolny do użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………..
3. Uwagi Zamawiającego……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.
5. SKŁAD KOMISJI:

I. Zamawiający: II. Wykonawca:

a) …………………………….. a) ………………………………….

b) ……………………………. b) ………………………………….

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ODZYSKANYCH W CZASIE REALIZACJI ROBÓT

spisany w dniu ................................. 2017 r.

* + - 1. Termin przekazania…………………………………………………………….
      2. Strony biorące udział w przekazaniu:

WYKONAWCA …………………………………………………………………………………….

reprezentowany przez ……………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY ……………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez ……………………………………………………………………..

* + - 1. Zestawienie przekazanych materiałów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Przedstawiciel WYKONAWCY Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO

przekazujący materiał: przyjmujący materiał:

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4**

**DOŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Wymianę podwieszeń sieci trakcyjnej w sekcjach L9, L10, L11, L12, L13, L14, L17, L18, L19, L20 na linii kolejowej nr 250 w ilości 100 sztuk” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMS.214.41.17, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie** | **Opis obejmujący zakres zrealizowanego zamówienia**  **w okresie 3 lat**  **(wraz ze wskazaniem wykonanego zamówienia)** | **wartość zamówienia (netto)** | **Czas realizacji zamówienia** | |
| **początek dd/mm/rrrr**  **(rozumiany jako data podpisania umowy z zamawiającym)** | **koniec dd/mm/rrrr**  **(rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga przedłożenia dowodów dotyczących zamówień określających, czy zamówienia zostały wykonane należycie.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/