Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na usługę wykonania spoin termitowych w ilości 129 szt. typu SoWoS 49E1

# Przedmiotem Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa wykonania spoin termitowych w ilości 129 szt. typu SoWoS 49E1. Wykonanie spoin termitowych typu SoWoS 49E1 konieczne jest do przeprowadzenia prac naprawczych związanych z wymianą szyn i części rozjazdowych w torach bezstykowych linii nr 250, ujętych w protokołach diagnostyki drogi kolejowej.

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane ze świadczeniem usługi były zgodne z :

  - Instrukcją spawania szyn termitem Id-5 PKP PLK S.A.

# Wymagania Zamawiającego związane z wykonaniem usługi.

.

Praca w zamknięciach nocnych w godzinach 22:00 – 04:00, ilość spoin przy jednej brygadzie i na jednej zmianie nocnej maksymalnie 2 szt. Nadzór nad pracami spawalniczymi będzie sprawowany przez  Zamawiającego odpłatnie wg cennika ujętego w Decyzji nr 51/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku, w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez pracowników/przedstawicieli przedsiębiorstwa na rzecz kontrahentów. Koszt nadzoru ponosi Wykonawca.

# Określenie miejsca wykonania zamówienia

Linia kolejowa nr 250 Gdańsk Główny – Rumia

A) Tory:

Tor 501 – 27szt :

km 1,000 tok prawy i lewy (2 szt); km 1,120 tok prawy i lewy (2 szt); km 1,185 tok lewy (1 szt); km 1,285 tok lewy (1 szt) ; km 1,560 tok lewy (1 szt) ;km 1,567 tok lewy (1 szt) ; km 6,820 tok prawy

(1 szt) ; km 6,835 tok prawy (1 szt) ; km 8,130 tok lewy (1 szt) ; km 8,140 tok lewy (1 szt) ; km 15,650 tok prawy (1 szt) , km 15,680 tok prawy (1 szt) ; km 15,710 tok prawy (1 szt) ; km 16,440 tok prawy (1 szt) ; km 16,450 tok prawy (1 szt) ; km 17,686 tok prawy (1 szt) ; km 17,690 tok prawy (1 szt) ; km 19,300 tok lewy (1 szt) ; km 19,400 tok lewy (1 szt) ; km 22,500 tok prawy (1 szt) ;km 22,510 tok lewy (1 szt) ; km 27,745 tok prawy i lewy (2 szt) ; km 27,760 tok prawy i lewy (2 szt).

Tor 502 – 42 szt :

km 5,210 tok prawy (1 szt.) ; km 5,240 tok prawy (1 szt.) ; km 5,270 tok prawy (1 szt.) ; km 6,900 tok lewy (1 szt.) ; km 7,100 tok lewy (1 szt.) ; km 13,800 tok prawy (1 szt.) ; km 13,940 tok prawy (1 szt.) ; km 14,100 tok prawy (1 szt.) ; km 16,760 tok lewy (1 szt.) ; km 16,790 tok lewy (1 szt.) ; km 20,020 tok prawy – km 20,700 tok prawy (18szt.); km 22,200 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 22,210 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 22,450 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 22,460 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 22,680 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 22,690 tok prawy i lewy (2 szt.) ; km 24,915 tok prawy (2 szt.) ; km 24,775 tok prawy (2 szt.).

B) Rozjazdy:

Rozjazdy: - 60 szt :

Gdańsk Wrzeszcz : nr 51 (3 szt.) , nr 52 (7 szt.) , nr 53 (3 szt.) , nr 54 (7 szt) – 20 szt.

Gdynia Orłowo : nr 51 (5 szt.) , nr 52 (8 szt.) , nr 53 (8szt.) , nr 54 (3 szt.)  – 24 szt.

Gdynia Główny : nr 95 (4szt.) , nr 98 (6 szt.) , nr 99 (6szt.) – 16 szt.

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.