## UMOWA Nr SKM - ……. / 16

zawarta w dniu …………………… 2016 r. w Gdyni

pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, REGON 192488478, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 155 075 500,00 zł, którą reprezentują:

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu

Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu

zwaną dalej „zAMAWIAJącym”

a

……………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej:

## § 1

## Postanowienia ogólne

- Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.” - w trybie przetargu nieograniczonego -  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę techniczną poziomu utrzymania P4 z podniesieniem funkcjonalności elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 nr 768, 1116, 1089 oraz 1094. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (polski Kodeks Cywilny art. 509 § 1).

- Definicje pojęć użytych w dalszej części Umowy:

- Podniesienie funkcjonalności – należy przez to rozumieć modyfikację wybranych cech techniczno – eksploatacyjnych lub użytkowych przez zmiany konstrukcyjne, wg specjalnie opracowanej dokumentacji (określonej w niniejszej Umowie), a mającą na celu podwyższenie standardu technicznego i walorów użytkowych oraz wymianę lub naprawę uszkodzonych i zużytych pozostałych elementów na nowe lub zregenerowane dla uzyskania pierwotnych wymiarów konstrukcyjnych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych elektrycznego zespołu trakcyjnego;

- Elektryczny zespół trakcyjny (nazywany w skrócie „ezt” lub „Pojazd”) – należy przez to rozumieć elektryczny pojazd trakcyjny (kolejowy) składający się z co najmniej jednego wagonu silnikowego i wagonów sterowniczych lub doczepnych, stanowiącą w warunkach ruchowych nierozłączną całość;

- Komisarz Odbiorczy – należy przez to rozumieć przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego, uprawnionego przez Zamawiającego do dokonywania odbiorów technicznych u Wykonawcy (w miejscu wykonywania przedmiotu umowy);

- Koordynator Umowy - należy przez to rozumieć przedstawiciela Zamawiającego, uprawnionego przez Zamawiającego do reprezentowania interesów Zamawiającego wobec Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy. Koordynator Umowy uprawniony jest do zatwierdzania dokumentacji, koordynowania pracy Komisarzy odbiorczych, przeprowadzania odbiorów częściowych oraz odbioru ezt dostarczonych po realizacji przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego;

- Dni robocze – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe bez sobót, niedziel i świąt;

- Braki w Wyposażeniu – należy przez to rozumieć brakujące wg Dokumentacji Konstrukcyjnej dla ezt zespoły, podzespoły i części w przekazanych do realizacji przedmiotu umowy ezt;

- Normalia – należy przez to rozumieć takie elementy połączeń rozłącznych zespołów i podzespołów ezt, które podlegają demontażowi i nie kwalifikują się do ponownego wykorzystania tj.: podkładki, śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, zawleczki, sworznie, pierścienie uszczelniające (tzw. simmeringi), pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym (tzw. oringi), pozostałe uszczelnienia, pierścienie osadcze sprężyste (tzw. segery), wszelkie osłony elastyczne (np.: przewodów nn., WN, miechy doprowadzające powietrze do chłodzenia silników trakcyjnych), elementy gumowe zawieszeń maszyn elektrycznych, sprężarek itp. Wszystkie znormalizowane śruby, wkręty i nakrętki o  należy wymienić na nowe (z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

- Zamawiający – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.;

- Wykonawca – ………………………………………………….;

- UTK – polski Urząd Transportu Kolejowego;

- DSU-Z – Dokumentacja Systemu Utrzymania Taboru Zamawiającego;

- DSU – Dokumentacja Systemu Utrzymania (sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.);

- WTW – Warunki Techniczne Wykonania;

- WTO – Warunki Techniczne Odbioru;

- DTR – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa;

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca podstawę składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, która stanowi Załącznik Nr I do Umowy;

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust 1, która stanowi Załącznik Nr II do Umowy.

- Protokoły – wszystkie protokoły służące prawidłowej realizacji Umowy, w tym: przekazania ezt, protokół odbioru częściowego prac w siedzibie Wykonawcy, protokół odbioru końcowego prac w siedzibie Wykonawcy, protokół odbioru ezt – potwierdzający dostarczenie ezt do Zamawiającego.

## § 2

## Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 z podniesieniem funkcjonalności elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 SKM nr 768, 1116, 1089 oraz 1094, zwaną dalej P4 lub przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej Umowy do:

- sporządzenia dokumentacji technicznej, na którą składa się: dokumentacja konstrukcyjna (w odniesieniu do części/zespołów/podzespołów, których parametry konstrukcyjne w trakcie realizacji przedmiotu umowy uległy zmianie) oraz Warunki Techniczne Wykonania (WTW) i Warunki Techniczne Odbioru (WTO) oraz - w odniesieniu do nowych zespołów/podzespołów/części – sporządzenia Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR). Dokumentacja winna być sporządzona w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w trzech w wersji elektronicznej (3 płyty CD). Dokumentacja konstrukcyjna w wersji elektronicznej winna być dostarczona również w formatach plików programów projektowych np. *.stp, *.dwg;

- sporządzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) zgodnie z wytycznymi UTK i Zamawiającego.

- wykonania pełnego zakresu prac zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi Rozdział IV SIWZ oraz deklaracjami Wykonawcy zawartymi w Ofercie;

- uzyskania koniecznych zezwoleń bezterminowych umożliwiających eksploatację pojazdów kolejowych po zrealizowaniu przedmiotu umowy, w szczególności  zezwolenia na dopuszczenie  do eksploatacji pojazdu kolejowego oraz zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;

- uzyskania wszelkich wymaganych prawem i niniejszą Umową uzgodnień, decyzji, świadectw, certyfikatów, atestów, zezwoleń, itp., koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

- dostarczenia, zainstalowania i zbycia na rzecz Zamawiającego egzemplarza oprogramowania eksploatacyjnego i serwisowego do wszystkich urządzeń, które takowego wymagają  wraz z prawem do korzystania z nabytych egzemplarzy programów zgodnie z ich przeznaczeniem i bez ograniczeń czasowych oraz dostarczenia i zbycia  na rzecz Zamawiającego jednej kopii zapasowej tego oprogramowania, a także dostarczenia odpowiednich certyfikatów  legalności nabytego przez Zamawiającego oprogramowania  - nabycie przez Zamawiającego egzemplarzy oprogramowania wraz z uprawnieniem do korzystania z nich będzie następować z momentem odbioru każdego EZT,

- świadczenia usług gwarancyjnych, zgodnie ze złożoną ofertą i niniejszą Umową;

- przeprowadzenia szkoleń wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie budowy, zasady działania, eksploatacji nowych urządzeń zamontowanych w ezt. Szkolenie praktyczne powinno odbyć się w siedzibie Wykonawcy przed ukończeniem przedmiotu umowy w zakresie pierwszego pojazdu – do 10 pracowników Zamawiającego – czas trwania 2 dni, po 8 godzin. Dla szkolonych pracowników Zamawiającego Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz wystawi certyfikat ukończenia szkolenia;

- dokonania oceny znaczenia wprowadzanych zmian oraz przeprowadzenia analizy ryzyka z nimi związanego, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa […]; Wykonawca przekaże dokumentację z tym związaną Zamawiającemu;

- udzielenia Zamawiającemu dwudziestoletniej licencji, na zwielokrotnienie dokumentacji opisanej wyżej w pkt 1 i 2 dowolną techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową, w tym wprowadzenie do pamięci komputera i sieci komputerowej przedsiębiorstwa Zamawiającego, w żaden sposób nieograniczających prawa korzystania z dokumentacji w celu eksploatacji, konserwacji, naprawy i modernizacji Pojazdów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a nadto udzielenia prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego związanymi z eksploatacją, konserwacją, naprawami i modernizacją Pojazdów stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz udzielenia dwudziestoletniej licencji na najem i użyczenie oprogramowania, o którym mowa w pkt 6– przejście własności nośników, udzielenie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa do wypowiedzenia licencji w ww. okresie i zobowiązuje się do jej nie wypowiadania w ww. okresie.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust.2 pkt 1, 2 oraz 9 musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2 musi uzyskać wymagane zatwierdzenie Prezesa UTK najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru pierwszego ezt. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie mógł na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, odpowiednich zmian konstrukcyjnych mających na celu wyeliminowanie wad ukrytych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i życiu ludzkiemu w  ezt i przekazanych Zamawiającemu do eksploatacji. Obowiązek wprowadzenia zmian nie wygasa z chwilą upływu okresu gwarancyjnego. Zmiany te Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym a następnie uzyskać zatwierdzenie Prezesa UTK.

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do złożenia i zatwierdzenia DSU przez Prezesa UTK.

## § 3

## Termin realizacji Umowy

- Termin zakończenia realizacji Umowy – ……………………………….. od daty podpisania umowy. Terminem zakończenia będzie dzień dostarczenia, po dokonanych odbiorach zgodnie z  §5, ostatniego ezt do siedziby Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w terminach określonych zgodnie z „Harmonogramem realizacji zamówienia”, który Strony ustalą przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu do roboczych uzgodnień: dokumentację konstrukcyjną, WTW, WTO, DTR i DSU ezt w trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie pierwszego ezt, jednak nie później niż 3 miesiące od przekazania Wykonawcy pierwszego ezt.

- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zostanie dostarczona Zamawiającemu w dniu odbioru pierwszego ezt.

- Zatwierdzona przez Prezesa UTK Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru pierwszego ezt. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie mógł na wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu.

- Stosowna dokumentacja potwierdzająca dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego oraz pojazdu kolejowego  wystawiona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego musi być dostarczona najpóźniej przed  odbiorem każdego ezt.

§ 4

## Sposób realizacji Umowy

  - Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom. Dostawcy poszczególnych części, zespołów i podzespołów nie są podwykonawcami w rozumieniu niniejszej Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę zgodnie z:

- wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi Rozdział IV SIWZ,

- „Dokumentacją Konstrukcyjną dla ezt serii EN57” oraz dokumentacją, o której mowa w §2 ust. 2 pkt2.,

- Ofertą,

- warunkami określonymi w niniejszej Umowie,

- innymi niż wskazane w pkt 1) postanowieniami SIWZ,

- warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu celem uzgodnienia i zatwierdzenia – przed przystąpieniem do realizacji umowy – dokumentację konstrukcyjną na wszystkie części, zespoły i podzespoły, których parametry konstrukcyjne ulegają zmianie.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszystkie Normalia zostaną wymienione na fabrycznie nowe.

  - Wykonawca zobowiązuje się do określenia zasad i technologii (w tym dopuszczonych do stosowania środków chemicznych) usuwania napisów graffiti z pudła ezt.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy zostaną wykonane wszystkie badania i próby przewidziane Warunkami Technicznymi Wykonania (WTW) i Warunkami Technicznymi Odbioru (WTO) oraz odpowiednimi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie wykonywanych prac zostaną wykonane również – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wszystkie próby i badania urządzeń podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania w czasie dokonywanych prac próbek do badań stosowanych przez Wykonawcę materiałów i surowców. W przypadku uzyskania wyników negatywnych, tzn. stosowania materiałów i surowców niezgodnych z obowiązującym normami, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań.

  - Zamawiający wymaga umieszczenia na ezt napisów tak jak dla obsługi technicznej poziomu utrzymania P4.

  - Wykonawca zobowiązuje się, po wykonanych pracach, do przeprowadzenia jazd próbnych przewidzianych odpowiednimi przepisami. Pierwsza jazda próbna dla każdego pojazdu odbywa się na koszt Zamawiającego, wszelkie kolejne – na koszt Wykonawcy. Jazdy próbne odbywają się przy udziale Komisarza Odbiorczego i innych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Transport ezt w celu wykonania prac do miejsca jej wykonania obciąża Zamawiającego i odbywa się na jego koszt i ryzyko.

  - Zwrot ezt do siedziby Zamawiającego po zakończeniu prac odbywa się na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozwiązania niniejszej umowy albo odstąpieniu od niej obciąża Wykonawcę i odbywa się  na jego koszt i ryzyko.

  - Elektryczne zespoły trakcyjne Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w terminach wskazanych w Harmonogramie realizacji zamówienia, ustalonym przez Strony przed podpisaniem niniejszej umowy.

## § 5

## Odbiory

- Ezt i ich elementy składowe w trakcie i po wykonanych pracach będą podlegały odbiorowi komisarycznemu przez Komisarza Odbiorczego, wg zasad i w zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia upoważnionym do odbioru ezt Komisarzom Odbiorczym lub innym upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wszelkiej dokumentacji, którą uznają za niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności odbiorczych, z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację techniczną i technologiczną na wykonane przez siebie prace. Zamawiający może wykorzystać dostarczoną nieodpłatnie dokumentację techniczną jedynie dla celów obsługowo-eksploatacyjnych. Odstępowanie dokumentacji innym podmiotom gospodarczym może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Wykonawcy.

- Podstawą do uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany jest – potwierdzona przez Komisarza Odbiorczego – zgodność parametrów wszystkich zespołów, podzespołów i części ezt z parametrami określonymi w dokumentacjach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, a także w obowiązujących przepisach.

- W przypadku odbioru ezt, co do których prace były wykonane w zakładzie zlokalizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, koszty odbioru ezt przez Zamawiającego po wykonanych pracach będą obciążały Zamawiającego.

- W przypadku odbioru prac wykonywanych w zakładzie zlokalizowanym poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, koszty dokonywanego odbioru prac przez Komisarza Odbiorczego obciążają Wykonawcę (np. koszty dojazdu i powrotu, dieta, noclegi itp.).

Odbiór dokumentacji

- Dokumentacja konstrukcyjna, WTW, WTO, DTR, DSU musi być zatwierdzona przez Zamawiającego przed ukończeniem przez Wykonawcę prac w zakresie pierwszego ezt. Zatwierdzenia dokonuje Koordynator Umowy, przy czym jest on zobowiązany dokonać zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej dowodnego przekazania przez Wykonawcę. Przekazanie dokumentacji do zatwierdzenia   może nastąpić w formie elektronicznej.

6a. Dokumentacja konstrukcyjna, WTW, WTO, DTR, DSU, przed ich zatwierdzeniem, o którym mowa w §5 ust. 6, powinny być zgodnie z §3 ust. 3 umowy, sukcesywnie i na roboczo uzgadniane przez Wykonawcę z Zamawiającym po poddaniu szczegółowej kontroli pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi zawartymi w załącznikach do Umowy oraz pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp. W przypadku braku akceptacji dokumentacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać zakres uchybień, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić. Przekazanie dokumentacji do uzgodnienia i jej uzgodnienie może nastąpić w formie elektronicznej.

- DSU zostanie odebrana przez Zamawiającego po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK.

- Po zatwierdzeniu, o którym mowa w §5 ust. 6, dokumentacja, o której mowa w ust. 6  zostanie sporządzona w języku polskim i przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej i rysunkowej w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD pozwalającej na wielokrotne kopiowanie.

- Do czasu zatwierdzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma prawo rozpocząć realizację prac stanowiących przedmiot umowy wyłącznie na własne ryzyko.

- W przypadku nienależytego opracowania dokumentacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania, bez zbędnej zwłoki, stosownych poprawek w dokumentacji i przedstawienia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji.

- W przypadku wezwania Wykonawcy do dokonania poprawek zgodnie z ust. 10, Wykonawca może ustosunkować się do zastrzeżeń Zamawiającego, co nie zwalnia go z dokonania poprawek w ustalonym terminie, chyba, że Zamawiający odstąpi od zastrzeżeń lub ich części – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek w zakresie, w jakim Zamawiający podtrzymuje zastrzeżenia.

- Zatwierdzenie dokumentacji, o której mowa w ust. 6, następuje w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego stwierdzającego kompletność dokumentacji i zgodność dokumentacji z „Opisem przedmiotu zamówienia”.

- Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji, zwłaszcza w zakresie jej zgodności z przepisami prawa i obowiązującymi normami itp. Zatwierdzenie dokumentacji nie pociąga za sobą jakiejkolwiek odpowiedzialności lub współodpowiedzialności Zamawiającego za nienależyte wykonanie dokumentacji.

- Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie i wykorzystanie dokumentacji konstrukcyjnej do obsługi eksploatacyjnej ezt, ich przeglądów i napraw w jednostkach wykonawczych Zamawiającego oraz napraw okresowych po podpisaniu zobowiązania przez inny podmiot wykonujący prace na ezt, że dokumentacja będzie wykorzystana wyłącznie do celów naprawczych lub utrzymaniowych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne, jest również zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu pełnej i kompletnej kopii wszelkich wymienianych dokumentów lub korespondencji w sprawie z danym organem administracji. Wykonawca jest również zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu na każde jego żądanie pełnomocnictwa do przeglądania akt sprawy, robienia z nich notatek oraz kopiowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne oraz, jeżeli przepisy obowiązujące w chwili występowania o wydanie takich decyzji dopuszczają wystąpienie o ich wydanie wyłącznie przez Zamawiającego jako przewoźnika kolejowego, postanowienia niniejszej Umowy należy interpretować jako zobowiązanie Wykonawcy do działania przed odpowiednim organem administracji w imieniu Zamawiającego. Wskazane powyżej zobowiązanie obejmuje w szczególności składanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych lub zaskarżania oraz występowanie przed wszystkimi instancjami administracyjnymi oraz sądowymi właściwymi dla danej sprawy.

- W przypadku wskazanym w ustępie poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wezwania Zamawiającego do sporządzenia lub przekazania właściwych pełnomocnictw dla Wykonawcy oraz innych dokumentów niezbędnych dla umożliwienia Wykonawcy występowania w sprawie w imieniu Zamawiającego. Wzywając Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić jednocześnie w formie elektronicznej projekty pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które powinny zostać przekazane Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do działania, o którym mowa w tym artykule, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby Wykonawca był w stanie uzyskać daną decyzję administracyjną w terminie, umożliwiającym mu wykonanie w terminie, innych zobowiązań przewidzianych niniejszą umową.

- Niezależnie od powyższych postanowień, w każdym przypadku, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający będzie miał prawo poinformować Wykonawcę w każdym czasie, że będzie samodzielnie występował o wydanie decyzji administracyjnej. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na jego żądanie wszelkie dokumenty, materiały i informacje konieczne dla uzyskania danej decyzji administracyjnej przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

Odbiór ezt

- Podczas prac w zakresie pierwszego ezt będzie prowadzony przez Koordynatora Umowy oraz Komisarzy Odbiorczych Zamawiającego szczegółowy nadzór wykonania przedmiotu umowy. Podstawą sprawowania nadzoru jest  DSU-Z, WTW i WTO. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo żądać przedstawienia przez Wykonawcę każdej części dokumentacji celem sprawdzenia zgodności wykonywania przedmiotu umowy z tą dokumentacją.

- Ezt, ich zespoły i podzespoły podlegają odbiorowi komisarycznemu przez Komisarzy Odbiorczych Zamawiającego wg zasad i w zakresie przewidzianym w DSU-Z oraz w WTO oraz przez odpowiednie komórki Wykonawcy w zakresie odbiorów nie objętych odbiorem komisarycznym.

- Z czynności odbiorczych sporządzane są protokoły odbiorów częściowych prac.

- Podczas prób odbiorczych i badań ezt wymaganych przepisami mogą uczestniczyć oprócz Komisarza Odbiorczego również inni wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele.

- Po dokonaniu wszystkich badań, także tych, wymaganych dla uzyskania koniecznego zgodnie z prawem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji (decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji, Świadectwa dopuszczenia typu do eksploatacji), przeprowadzona zostanie na koszt Wykonawcy jazda próbna po linii zarządzanej przez PKP PLK S.A. lub Zamawiającego. Z jazdy próbnej sporządza się protokół.

- Podstawą odbioru końcowego prac jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów spełnienia wymagań technicznych, w tym określonych postanowieniami niniejszej Umowy.

- Odbiór końcowy prac, może rozpocząć się z chwilą spełnienia poniższych warunków:

    - dostarczenia kompletu podpisanych przez Komisarza Odbiorczego lub Koordynatora Umowy protokołów częściowych odbioru prac: zespołów, podzespołów;

    - dostarczenia podpisanego przez Wykonawcę „Zaświadczenia jakościowego odbioru u Wykonawcy”. Zaświadczenie ze strony Wykonawcy musi podpisać osoba umocowana do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zapisami we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, bądź posiadająca niezbędne pełnomocnictwo udzielone przez osoby umocowane ww. dokumentach;

    - przedstawienia przez Wykonawcę koniecznego zgodnie z prawem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji („Świadectwa zgodności z typem”, „Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego” lub decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji, wydanych przez Prezesa UTK);

    - dostarczenia protokołu z próbnej jazdy podpisanego przez Komisarza Odbiorczego;

    - dostarczenia protokołów oraz kart pomiarowych wszelkich przeprowadzonych prób, pomiarów i badań zgodnie z DSU-Z lub WTW i WTO;

    - dostarczenia dokumentów gwarancyjnych (kopii) dotyczących nowego zespołu lub podzespołu w ezt;

    - przedstawienia innych dokumentów – wyników badań, świadectw, gwarancji (kopii), zezwoleń dotyczących naprawy zespołów lub podzespołów.

Potwierdzeniem zakończenia odbioru końcowego prac jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego prac.

- W momencie podpisania protokołu odbioru końcowego prac pierwszego ezt, oprócz warunków wymienionych w ust. 25, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:

- Dokumentację Techniczno – Ruchowa zawierająca: Opis techniczny pojazdu, Instrukcję obsługi pojazdu, urządzeń i wyposażenia, Katalog części zamiennych (zawierający nr rysunków wykonawczych, nr katalogowe, rysunki poglądowe, producentów), Instrukcję diagnostyki Pojazdu i jego urządzeń;

- Dokumentację Systemu Utrzymania Pojazdu (DSU), o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 2 Umowy.

- Po dokonaniu odbioru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ezt do siedziby Zamawiającego. Jako termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie ezt przyjmuje się datę podpisania protokołu przekazania ezt Zamawiającemu w jego siedzibie.

- Dokumenty, wymienione w ust. 25 pkt 4 i 5, muszą być podpisane przez Komisarza Odbiorczego, dokumenty wskazane w ust. 25 pkt 6 muszą być podpisane przez Koordynatora Umowy.

## § 6

## Braki w Wyposażeniu

- W ezt skierowanych do Wykonawcy dopuszcza się występowanie Braków w Wyposażeniu, które podlegają uzupełnieniu w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający przed wysłaniem ezt do Wykonawcy ustali, które części i podzespoły może zdemontować z uwagi na fakt, że będą zastąpione nowymi w procesie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy do uzupełnienia Braków w wyposażeniu w ezt.

- Nie uważa się za Braki w wyposażeniu elementów stanowiących Normalia.

## § 7

## Harmonogram realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z podpisanym przez obydwie Strony „Harmonogramem realizacji zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr IV do Umowy.

- Elektryczne zespoły trakcyjne będą dostarczane do Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem realizacji.

- Harmonogram zawiera szczegółowy wykaz ezt dostarczanych do Wykonawcy wraz z datami przekazania, rozpoczęcia i zakończenia prac na danym ezt oraz daty jego zwrotnego przekazania do siedziby Zamawiającego. Harmonogram powinien również zawierać datę przekazania ezt do badań i uzyskania zgodnego z obowiązującym prawem dokumentu dopuszczającego pojazd do eksploatacji.

- Odstępstwa od uzgodnionego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron Umowy harmonogramu mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Czas realizacji prac w zakresie konkretnego ezt liczony jest od następnego dnia po przekazaniu ezt do Wykonawcy, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem przekazania ezt, do dnia przekazania Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego ezt po dokonaniu prac potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru ezt.

## § 8

## Wartość Umowy – Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za prawidłowe, zgodne z umową, zrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN 57 wynosi netto …………………………………… plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje cenę jednostkową brutto ………………………………………………..

- Określone niniejszą Umową wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać zmianie przez cały okres realizacji Umowy z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w § 14 ust. 4 pkt 5-7 umowy.

- Ryczałtowe wynagrodzenie opisane wyżej stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia Wykonawcy, w tym z tytułu autorskich praw majątkowych.

## § 9

## Rozliczenia

- Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy, którego wartość określono w  § 8,  zostanie uregulowane przez Zamawiającego w postaci płatności częściowych po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego każdego z pierwszych trzech ezt oraz płatności końcowej, po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego ostatniego ezt.

- Strony ustalają, że Wykonawca wystawi odrębne faktury za zrealizowanie prac na każdym z ezt.

- Zapłata będzie realizowana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wpływu do Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru ezt w siedzibie Zamawiającego, podpisany przez Koordynatora Umowy i Komisarza Odbiorczego.

- Wszelki złom odzyskany podczas realizacji przedmiotu umowy (tj. złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych oraz wymieniane zespoły, podzespoły i części oprócz zestawów kołowych napędowych, urządzeń energoelektronicznych oraz elektronicznych wskazanych w OPZ) przechodzi na własność Wykonawcy po podpisaniu protokołu końcowego odbioru.

## § 10

## Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione wady ezt (awarie, uszkodzenia) i ich następstwa mające przyczynę w wykonanym przedmiocie umowy z wyłączeniem wad spowodowanych przyczynami określonymi w ust. 22 poniżej.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na bezawaryjną pracę ezt po wykonanym przedmiocie umowy przez okres/okresy określony/e w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do gwarancji jakości udzielonej na podstawie niniejszej umowy będzie stosować  się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

- Dla nowych urządzeń, części, zespołów i podzespołów zabudowanych w ezt podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż gwarancja podana w ust. 2.

- Zamawiający wymaga, iż jeżeli w okresie gwarancji zastosowane urządzenie, część, zespół, podzespół lub element ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu ( z przyczyn objętych odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości) na wniosek Zamawiającego należy go bezwzględnie wymienić na nowy, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki i następstwa wad  ezt ujawnionych lub powstałych w okresie gwarancji za wady i rękojmi jakości , spowodowanych przyczynami objętymi zakresem odpowiedzialności Wykonawcy, w szczególności niewłaściwą jakością wykonanych prac, w tym zastosowaniem przy realizacji prac niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) lub niewłaściwych technologii.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź w okresie rękojmi wady, usterki lub uszkodzenia w działaniu ezt lub jego części, zespołów i podzespołów - Zamawiający powiadamia w formie reklamacji, nie później niż w terminie trzech tygodni,  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) Wykonawcę, aby w terminie umożliwiającym dojazd do uszkodzonego ezt – nie później jednak niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia – przedstawiciel Wykonawcy wziął udział w komisji mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia wady, usterki lub uszkodzenia.

- Wadę, usterkę lub uszkodzenie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub wymienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia o uszkodzeniu. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych, Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad podanych w § 12 niniejszej Umowy, ponadto Wykonawca zapłaci za wszystkie poniesione przez Zamawiającego koszty związane z usuwaniem usterki wg przedstawionych Wykonawcy dokumentów. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania naprawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli tak postanowi wspólna komisja.

- W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie weźmie udziału w komisji w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiający usunie lub zleci usunięcie wady lub uszkodzenia podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o uszkodzeniu ezt jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy.

- Dopuszcza się możliwość korekty złożonej reklamacji, jednak wyłącznie wówczas, jeżeli komisja, o której mowa w ust. 6, ustali taką potrzebę.

- Odpowiedzialność gwarancyjna polega na usunięciu przez Wykonawcę powstałych w okresie gwarancji wad, usterek lub uszkodzeń na koszt Wykonawcy lub pokryciu przez Wykonawcę kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu ich usunięcia we własnym zakresie, z zastrzeżeniem ust. 22 i ust. 23.

- W przypadku transportowania ezt od Zamawiającego do Wykonawcy w celu wykonania naprawy gwarancyjnej, koszty transportu ezt tam i z powrotem ponosi Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo usunięcia usterek lub uszkodzeń powstałych w okresie gwarancyjnym we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w każdym przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez jego zgody, jeżeli Wykonawca nie uzgodni z Zamawiającym sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub uszkodzeń w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu lub w sytuacji określonej w ust. 8.

- Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wada, usterka lub uszkodzenie ezt lub jego części w okresie gwarancyjnym nastąpiło z przyczyn określonych w  ust. 22 poniżej. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowiązań gwarancyjnych, uzasadnione koszty z tym związane ponosi Zamawiający.

- Czas wyłączenia z eksploatacji ezt, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane przez siebie prace.

- W okresie gwarancji na malaturę nie dopuszcza się możliwości wykonania zaprawek. Występowanie wad powłok malarskich skutkuje malowaniem całego poszycia pudła wagonu ezt bez obciążenia kosztami Zamawiającego.

- Wykonawca będzie prowadził trwałe znakowanie lub plombowanie niektórych zespołów, podzespołów i części ezt poddanych naprawie pozwalające na ich identyfikację przez cały okres ich eksploatacji w okresie gwarancji.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy zdjąć plomby z maźnic w okresie gwarancji w przypadku konieczności wykonania przeglądu okresowego lub reprofilacji zestawu kołowego i założyć własne (jednostki wykonującej przegląd lub reprofilację). Powyższe nie powoduje utraty gwarancji. Przed wykonaniem przeglądu lub reprofilacji Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę.

- Podmiany znakowanych lub plombowanych zespołów, podzespołów i części, o których mowa w ust. 17, dokonywane przez Zamawiającego lub osobę trzecią bez zgody Wykonawcy w okresie gwarancyjnym stanowić mogą podstawę do nie uznania roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego, o ile udowodnione zostanie, że podmiana została wykonana w czasie trwania gwarancji bezpodstawnie i nieprawidłowo oraz bez zgody Wykonawcy. Przypadki sporne rozstrzygać będzie wspólnie powołana komisja.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji drobnych uszkodzeń ezt, których usunięcie nie przekracza 4 (słownie: czterech) roboczogodzin i możliwości technicznych usunięcia ich przez Zamawiającego, uszkodzenie usuwa Zamawiający na koszt Wykonawcy po wzajemnym uzgodnieniu.

- W przypadku wystąpienia wypadku (zdarzenia) kolejowego, w którym uczestniczył ezt, którego naprawę wykonał Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie poinformuje (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcę o tym fakcie, celem umożliwienia udziału przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora) w pracach komisji ustalającej przyczyny wypadku.

###### Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji

- Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje usterek spowodowanych wadliwym utrzymaniem, niewłaściwą eksploatacją, działaniem siły wyższej, wypadkiem (który nie został spowodowany wadami mającymi przyczynę w wykonanej naprawie) wandalizmem bądź wadliwą naprawą przez Zamawiającego lub inną stronę trzecią oraz  zmianami wprowadzonymi bez zgody Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje również normalnego zużycia bądź pogorszenia stanu w wyniku eksploatacji. Jeśli okaże się, że naprawa danej usterki nie jest objęta zobowiązaniem gwarancyjnym, Wykonawca usunie taką usterkę w przypadku, gdy zostanie ona potraktowana jako odrębne zamówienie.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do nieodpłatnego wykonania naprawy uszkodzeń powstałych w ezt w okresie gwarancyjnym spowodowanych określonymi w ust. 22 przyczynami wyłączającymi odpowiedzialność gwarancyjną.

- W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy w miarę możliwości niezbędne zaplecze warsztatowe.

## § 11

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie zawierającej podatek VAT, co stanowi kwotę ……………….. PLN (słownie: ………………………) w formie ……………………..

- Zabezpieczenie wnoszone jest najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej (przelew na rachunek bankowy) Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zamawiający zwróci 70% wartości Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia.

- Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia uznaje się, w szczególności, nie wywiązanie się przez Wykonawcę z realizacji Umowy w terminie określonym w § 3 Umowy.

- Treść gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz poręczenia muszą być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.

## § 12

## Kary umowne

- W okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wyłączenie z eksploatacji pojedynczego ezt, liczoną od szóstego dnia roboczego od powiadomienia o wadzie, usterce lub uszkodzeniu, którego przyczyna ustalona zgodnie z trybem określonym w § 10 ust. 6, leży po stronie Wykonawcy – w wysokości:

- 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych,

- 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu:

1) realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 skutkuje karami umownymi w wysokości:

a) 0,01 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień, przy opóźnieniu do 14 dni kalendarzowych,

b) 0,02 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy następny dzień opóźnienia po 14 dniach kalendarzowych;

Wartość brutto przedmiotu umowy  stanowi suma wynagrodzeń opisanych w §8 ust. 1 obejmująca wszystkie ezt.

2) realizacji umowy w zakresie pojedynczego ezt, określonego w harmonogramie realizacji zamówienia skutkuje karami umownymi w wysokości:

a) 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień, przy opóźnieniu do 14 dni kalendarzowych,

b) 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy następny dzień opóźnienia po 14 dniach kalendarzowych.

Kary umowne za opóźnienie terminu realizacji umowy w zakresie pojedynczego ezt naliczane są do daty, określonej w §3 ust.1, po tym okresie Zamawiający nalicza jedynie kary określone w pkt.1.

- Zamawiający będzie obciążać Wykonawcę karami umownymi zgodnie z ust. 1 i 2 w cyklach miesięcznych.

- Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach polskiego Kodeksu Cywilnego w wysokości przewyższającej karę umowną.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz do dochodzenia naliczonych w okresie obowiązywania Umowy kar umownych także po odstąpieniu od Umowy.

§13

  - Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego wyznaczony jest Koordynator Umowy: p. Konrad Węsiora, nr tel. (+48 58) 721 28 76, fax: (+48 58) 721 27 36, kom 602 381 319, e-mail: kwesiora@skm.pkp.pl.

  - Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy wyznaczony jest: p. ………………….., nr tel.  …………………………, nr fax. ………………………., e-mail: …………………………………………

§14

## Postanowienia końcowe

- Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

- Dopuszcza się jedynie następujące zmiany do umowy:

  - zmiana terminów wykonania prac w zakresie poszczególnych ezt, jeżeli wynika ona z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i nie wpływa na ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy;

  - zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy jeżeli wynika ona z okoliczności niezależnych od Wykonawcy;

  - zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną;

  - zmiana osób wymienionych w §13;

  - zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT

  - w przypadku zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu zamówienia;

  - w przypadku wprowadzenia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego bądź wymaganych w stosunku do modernizacji taboru kolejowego normach, dokumentach i przepisach, zmian w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, które powodują konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zakresu wykonywanych przez Wykonawcę prac, poprzez zastosowanie rozwiązań wymaganych na skutek zmiany przepisów prawnych lub stosowanych norm, przy jednoczesnym dopuszczeniu z tego powodu zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące Załączniki:

1) Załącznik Nr I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załącznik Nr II: Oferta

3) Załącznik NR III „Opis przedmiotu zamówienia”

4) Załącznik nr IV – „Harmonogram realizacji zamówienia”

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY