Dotyczy przetargu: obsługa techniczna poziomu utrzymania P4 z podniesieniem funkcjonalności czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych

Znak sprawy: SKMMS-ZP/N/47/15

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań

- Wzór Umowy § 2 ust 6 i 7 – wnioskujemy o skorygowanie numeracji gdyż brak jest ust 5 w § 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

- Wzór Umowy § 2 ust 6  – wnioskujemy o dopisanie zdania, iż Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do złożenia i zatwierdzenia DSU przez Prezesa UTK. Brak powyższego powoduje niemożliwość uzyskania wymaganego zatwierdzenia z powodu, iż większość Wykonawców nie jest przewoźnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

- Wzór Umowy § 4 ust 10  – wnioskujemy o zmianę zapisu na „Jazdy próbne odbywają się na koszt Zamawiającego przy udziale Komisarza Odbiorczego”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis.

- Wzór Umowy § 4 ust 12  – wnioskujemy o zmianę zapisu na: „Zwrot ezt do siedziby Zamawiającego…… obciąża Zamawiającego i odbywa się na jego koszt i ryzyko”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis.

- Wzór Umowy § 10 ust. 7 – wnioskujemy o zmianę zapisu przywołanego paragrafu z „wadę, usterkę lub uszkodzenie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub wymienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia powiadomienia o uszkodzeniu.” na „wadę, usterkę lub uszkodzenie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub wymienić uszkodzony podzespół na inny sprawny tego samego typu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia ustaleń komisji.” Z uwagi na odległość lub np. wezwania poddostawcy do usunięcia usterek lub naprawy silników czy też  malatury naprawa EZT nie będzie możliwa do wykonania w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Wzór Umowy § 10 ust. 9 - wnioskujemy o zmianę zapisu przywołanego paragrafu z „Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o uszkodzeniu ezt jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy” na „Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o uszkodzeniu ezt jest dzień otrzymania przez Wykonawcę pisma, faksu lub e-maila. Jeżeli Zamawiający dostarczy pismo, faks lub e-mail po godzinie 12.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny dzień roboczy”. W przypadku Wykonawców, u których dzień pracy dla pracowników produkcyjnych kończy się o g. 14:00 pozostawienie powyższego zapisu bez zmian może spowodować „utratę” jednego z dni wyznaczonych na naprawę gwarancyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia propozycji Wykonawcy.

- Wzór Umowy § 11 ust. 1 - wnioskujemy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 7% na 2%. Proponowana przez nas wysokość zabezpieczenia jest powszechnie stosowana w tego typu umowach a pozostawienie obecnej wpłynie na wysokość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wzór Umowy § 12 ust. 1 - wnioskujemy o zmianę zapisu przywołanego paragrafu z: „W okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wyłączenie z eksploatacji pojedynczego ezt, liczoną od szóstego dnia roboczego od powiadomienia o wadzie, usterce lub uszkodzeniu, którego przyczyna ustalona zgodnie z trybem określonym w § 10 ust. 6, leży po stronie Wykonawcy – w wysokości:

1)	0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień, jeżeli wyłączenie to trwa do 14 dni kalendarzowych,

2)	0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych.” na

„W okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wyłączenie z eksploatacji pojedynczego ezt, liczoną od szóstego dnia roboczego od dnia ustaleń komisji, którego przyczyna ustalona zgodnie z trybem określonym w § 10 ust. 6, leży po stronie Wykonawcy – w wysokości:

1)	0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli opóźnienie to trwa do 14 dni kalendarzowych,

2)	0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień następny wyłączenia, po 14 dniach kalendarzowych opóźnienia wykonania naprawy gwarancyjnej.”

Powyższą zmianę uzasadniamy rażącą wysokością kar przewidzianych przez Zamawiającego w przypadku wyłączenia EZT z eksploatacji powyżej  5 dni roboczych. Termin usunięcia usterki nie jest powiązany z dniem odbycia się komisji reklamacyjnej, lecz z dniem powiadomienia, co jest dodatkowo niekorzystne dla Wykonawców. Dodatkowo wysokości kar przez nas proponowanych zostały zastosowane w ust 2 a naszym zadaniem nie ma powodów dla których powinny być zróżnicowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.3.9. - Czy Zamawiający jest w stanie określić maksymalne pochylenie drzwi? Jaka jest wartość tego pochylenia?

Odpowiedź:

Wartość przechyłki toru jest określona w odpowiednich instrukcjach zarządców infrastruktury (linii kolejowych).

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.3.14. - Wnosimy o odstąpienie od określenia typu przycisku oraz sposobu jego montażu na etapie SIWZ. Proponujemy uwzględnienie zapisu: „typ przycisku oraz sposób jego montażu do uzgodnienia z zamawiającym”. Dzięki powyższemu zapisowi Wykonawca będzie mógł zaproponować Zamawiającemu przycisk najbardziej korzystny ze względu na jego właściwości  i sposób montażu. W przypadku braku zgody prosimy o wykreślenie lub skorygowanie ppkt d).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.5.5 – wnioskujemy o usuniecie zdania: „Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe w obecnym systemie (Tikkurila) - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti”, gdyż nie powinno wskazywać się konkretnego dostawcy aby nie ograniczać dostawców tych systemów na rynku. Proponujemy zamiast tego dodać zapis „System malarski w uzgodnieniu z Zamawiającym”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.8. lit. s - wnioskujemy o zmianę wymagania z „sterownik wyposażony w gniazda Wago typ 231 oraz przyłącza do przewodów pneumatycznych 6/4 oraz 4/2” na „sterownik wyposażony w gniazda Wago typ 231 oraz przyłącza do przewodów pneumatycznych 6/4” lub wycofanie wymagania dotyczącego średnicy przewodów pneumatycznych. Średnica przewodu 4/2 prawdopodobnie nie będzie wykorzystywana, a wymusi ona nie potrzebną modyfikację rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.8. lit. ff - wnioskujemy o dopuszczenia rozwiązania czujnika ruchu w układzie nadajnik + odbiornik, proponujemy zatem zmianę wymagań na „Fotokomórka + przewód łączeniowy, odbłyśnik, obudowa – 12 szt. lub inne rozwiązanie techniczne do uzgodnienia z Zamawiającym”. Zastosowanie proponowanego rozwiązania czyni go łatwiejszym w montażu i eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 1.8. gg ÷ ii - Wnioskujemy o usunięcie z wymagań ilości podzespołów i długości kabli. Wymienione podzespoły nie wchodzą w zakres standardowej dostawy i ich ilości oraz długości mogą zależeć od sposobu prowadzenia modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.2.1 – Prosimy o potwierdzenie iż stare zestawy napędowe Zamawiający odbierze we własnym zakresie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości ich odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.2.2 – Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zestawów kołowych tocznych należy wykonać ich naprawę rewizyjną a w przypadku EN57-768 naprawę rewizyjna z obręczowaniem natomiast w sytuacji wystąpienia prac dodatkowych przy ww. naprawie m.in. wymiana osi, koła bosego, koła zębatego, łożyska będą to prace uzgadniane odrębnie za dodatkową opłatą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.2.2 – W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację, jaki zakres ww.  prac przewiduje Zamawiający do wykonania w ramach postępowania

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu poprzednim.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.8.2. – Prosimy o potwierdzenie, iż system musi być kompatybilny z ezt EN57AKM eksploatowanymi w SKM w Trójmieście a zmodernizowanymi w ZNTK Mińsk Mazowiecki w ramach umowy na 21 modernizacji ezt. Jednocześnie nadmieniamy, iż system może być kompatybilny jedynie z pojazdami które są kompatybilne między sobą wg stanu na dzień dzisiejszy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.8.8. - Co Zamawiający rozumie poprzez zapis: „rezerwacja materiału” w rejestratorze CCTV? Czy chodzi o wybór okresu jaki ma być zgrywany na pamięć zewnętrzną?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.8.10. oraz 2.8.11. - Biorąc pod uwagę, że nie jest znany dokładny stan zużycia powyższych podzespołów, Wykonawca nie może dać gwarancji, że cały SIP będzie działał prawidłowo. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za głośniki oraz mikrofony. Jednocześnie rekomendujemy wymianę głośników i mikrofonów we wszystkich EZT na nowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.8.18. - rekomendujemy wymianę istniejących bramek liczących DILAX ze względu na ich wyeksploatowanie, chyba że Zamawiający posiada gwarancję na ich działanie, która jest tożsama z okresem gwarancji jaki zostanie wystawiony podczas danej modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.8.19. - co Zamawiający rozumie poprzez umieszczenie zapisu „zdalny system webowy do nadzoru powyższych systemów SIP, CCTV, zliczanie pasażerów”? Czy w przypadku CCTV, Zamawiający oczekuje możliwości zdalnego podglądu EZT poprzez zamontowane kamery?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez powyższe stwierdzenie funkcjonalność w zdalnej aplikacji webowej, polegającą na dostarczaniu informacji diagnostycznych o powyższych systemach. Aplikacja musi umożliwiać raportowanie kursowania pojazdów na podstawie pozycji GPS oraz raportowania tras i potoków pasażerskich w korelacji z numerami pociągów oraz przystankami. Aplikacja musi pobierać dane diagnostyczne uzgodnione z Zamawiającym ze sterownika pojazdu. Zamawiający nie oczekuje możliwości zdalnego podglądu EZT poprzez zamontowane kamery.

- Załącznik nr III „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 2.14. – Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujące normy powinny dotyczyć zakresu, który będzie modernizowany przez Wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.