dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie spoin termitowych  - SKMMS-ZP/N/24/13

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

- Z iludniowym wyprzedzeniem będzie Zamawiający ustalał z Wykonawcą termin wykonania spawów?

Odpowiedź:

Z wyprzedzeniem 7-dniowym

- Za ile godzin pracy nadzoru obciąży Zamawiający Wykonawcę? Jaka będzie stawka godzinowa?

Odpowiedź:

Zamawiający obciąży Wykonawcę za czas nadzoru od rozpoczęcia wykonania spoin do zakończenia i oszlifowania spawu. Stawka nadzoru wynosi 60,38 zł za 1 godzinę.

- W jaki sposób będzie dokonywane rozliczenie częściowe, jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe i umowa nie zawiera cen jednostkowych?

Odpowiedź:

Rozliczenie częściowe będzie dokonywane na podstawie procentowego udziału wykonanej usługi.